|  |
| --- |
| **Հավելված N 3**  **ՀՀ կառավարության 2006 թվականի**  **նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման** |

**Ձև**

**Հ Ա Յ Տ**

**Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | Փամբակ,Վահագնաձոր և Բազում բնակավայրերի կենտրոնական փողոցների լուսավորության համակարգերի նորոգում ` արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրմամբ |
| **Մարզ** | Լոռի |
| **Համայնքը /համայնքները** | Փամբակ  Փամբակ բնակավայրեր  Վահագնաձոր բնակավայրեր  Բազում բնակավայրեր |
| **Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | Երևանից ՝ Փամբակ 127 կմ, Վահագնաձոր 130 կմ, Բազում 120 կմ  Վանաձորից ՝ Փամբակ 7 կմ,Վահագնաձոր 17 կմ,Բազում 8 կմ |
| **Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը** | Համայնքի՝ 13215 մարդ, որից  Փամբակ բնակավայր՝ 376 մարդ |
| **Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր** | - |
| **Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայր** | - |
| **Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն** | ոչ |
| **Համայնքի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ հստակնշելով՝**  **- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,**  **- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,**  **- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,**  **- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ** | **Փամբակ բնակավայր՝**  Ջրամատակարարման համակարգից օգտվում է բնակչության շուրջ 100 տոկոսը, որը շուրջօրյա է: Ջրահեռացման համակարգ չի գործում: Գազամատակարարումից օգտվում է բնակչության 60 տոկոսը: Ոռոգման համակարգը չի գործում: Բնակավայրի փողոցների մոտ 45 տոկոսում առկա է լուսավորության համակարգ: Առկա համակարգի գերակշիռ մասը ԼԵԴ և էներգախնայող համակարգի է.  **Վահագնաձոր բնակավայրում ՝**  Ջրամատակարարման համակարգից օգտվում է բնակչության շուրջ 93 տոկոսը, որը շուրօրյա է: Ջրահեռացման ցանցը գործում է խիստ թերի, կարիք ունի կառուցման: Ջրահեռացման համակարգից օգտվում է բնակչության 47 տոկոսը: Համայնքը լիովին էլեկտրագազամատակարարված է,որից օգտվում է բնակչության շուրջ 99 տոկոսը: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը անջրդի են, ուստի ոռոգման համակարգը չի գործում: Բնակավայրի ընդհանուր փողոցների մոտ 88 տոկոսում առկա է լուսավորության համակարգ: Առկա համակարգի 90 տոկոսը ԼԵԴ և էներգախնայող համակարգ է:  **Բազում բնակավայր ՝**  Բազում բնակավայրը չունի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգ: Բազում բնակավայրը գազաֆիկացված է: Գազամատակարարման համակարգից օգտվում է համայնքի բնակչության 95%:Բազում բնակավայրը ունի ոռոգման ջրագիծ: Համակարգից օգտվում է համայնքի բնակչության 50%: Բազում բնակավայրում առկա է էներգախնայող լուսավորության համակարգ: Լուսավորված փողոցները կազմում են համայնքի փողոցների 88%-ը: |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** | **Փամբակ բնակավայրում** գիշերային լուսավորման համակարգ չկա, դժվար է բնակչության տեղաշարժը երեկոյան ժամերին: Հաճախ պատահում են շնագայլերի մուտք բնակավայր, որոնք վնասում են ընտանի կենդանիներին: Ծրագրի իրականացման արդյունքում բնակավայրի գիշերային լուսավորություն չունեցող մոտ 700 մ երկարությամբ գլխավոր փողոցներում կտեղադրվեն հենասյուներ և 50-60վտ հզորությամբ ԼԵԴ-լուսատուներ: Էլեկտրաէներգիայի խնայողության նպատակով նախատեսվում է տեղադրել նաև արևային ֆոտովոլտային կայան, որը կապահովի լուսավորության համակարգի էներգիայի խնդիրը:  **Վահագնաձոր բնակավայրում** առկա լուսավորության համակարգը հնացած է և չի շահագործվում: Բնակավայրը համարվում է լեռնային, անտառները մոտ են բնակավայրին, վայրի կենդանիների կողմից բազմիցս հարձակումներ են լինում ընտանի կենդանիների վրա՝ պատճառելով վնաս գյուղատնտեսությանը: Երեկոյան ժամերին վտանգավոր է բնակչության ել ու մուտը, մարդիկ վախենում են դուրս գալ և տեղաշարժվել: Ճանապարհների գիշերային լուսավորությունը համարվում է բնակավայրի կարևոր և առաջնային խնդիրներից մեկը, քանի որ դրանից է կախված մարդկանց անվտանգությունը: Ծրագրով նախատեսվում է բնակավայրի կենտոնական մոտ 300 մ ճանապարհներում արդեն իսկ նախկինում առկա լուսավորության համակարգը վերակառուցել, արդիականացնել, առկա հենասյուների վրա տեղադրել ԼԵԴ լուսատուներ: Նախատեսվում է տեղադրել նաև արևային ֆոտովոլտային կայան, որը կապահովի լուսավորության համակարգի էներգիայի խնդիրը:  **Բազում բնակավայր ՝** առկա լուսավորության համակարգը հնացած է և չի շահագործվում: Բնակավայրը համարվում է լեռնային, անտառները մոտ են բնակավայրին, վայրի կենդանիների կողմից բազմիցս հարձակումներ են լինում ընտանի կենդանիների վրա՝ պատճառելով վնաս գյուղատնտեսությանը: Երեկոյան ժամերին վտանգավոր է բնակչության ել ու մուտը, մարդիկ վախենում են դուրս գալ և տեղաշարժվել: Ճանապարհների գիշերային լուսավորությունը համարվում է բնակավայրի կարևոր և առաջնային խնդիրներից մեկը, քանի որ դրանից է կախված մարդկանց անվտանգությունը: Ծրագրով նախատեսվում է բնակավայրի կենտոնական և եկրորդային փողոցների մոտ 4150 մ ճանապարհներում արդեն իսկ նախկինում առկա լուսավորության համակարգը վերակառուցել, արդիականացնել, առկա հենասյուների վրա տեղադրել ԼԵԴ լուսատուներ: Նախատեսվում է տեղադրել նաև արևային ֆոտովոլտային կայան, որը կապահովի լուսավորության համակարգի էներգիայի խնդիրը: |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին** | **Փամբակ բնակավայրի** 2-րդ փողոցի լուսավորության խնդիրը համարվում է համայնքի և բնակավայրի ռազմավարական խնդիրներից մեկը, այն կներառվի զարգացման հնգամյա ծրագրում և համարվում է համայնքի առաջնային խնդիրներից մեկը: ՀՀՇՆ 22-03-2017 Արհեստական և բնական լուսավորման պահանջների համապատասխան համակարգի ստեղծմամբ կապահովենք ծրագիրը երկարաժամկետ կտրվածքով: Ծրագրի իրականացման արդյունքում էական կփոխվի բնակիչների ապրելակերպը և կյանքի որակը: Նրանք հնարավորություն կստանան երեկոյան ժամերին ազատ և ապահով տեղաշարժվելու, ակտիվ կենցաղ վարելու և մանավանդ ամառային ամիսներին զբոսնելու: Համայնքի լուսավորմամբ մասամբ կլուծվի նաև թափառող շների խնդիրը:  **Վահագնաձոր բնակավայրի** համակարգերի 2-րդ փողոցի լուսավորության խնդիրը համարվում է համայնքի և բնակավայրի ռազմավարական խնդիրներից մեկը:Կենտրոնական ճանապարհրի լուսավորության համակարգի ներդրումը հնարավորություն կտա բնակավայրը դարձնել լուսավոր և գրավիչ, կապահովվի բնակիչների անվտանգությունը, կզարգանա գյուղատնտեսությունը, մարդիկ ավելի ապահով կզգան, ինչպես նաև կզարգանա տուրիզմը, քանի որ Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա համայնքի բնակիչների ապրելակերպը և կյանքի որակը ավելի բարեկեցիկ դարձներու:  **Բազում բնակավայրի** 1-ին , 5-րդ ,5-րդ 1 փակուղի, 8-րդ և փողոցների լուսավորության խնդիրը համարվում է համայնքի և բնակավայրի ռազմավարական խնդիրներից մեկը, այն կներառվի զարգացման հնգամյա ծրագրում և համարվում է համայնքի առաջնային խնդիրներից մեկը: ՀՀՇՆ 22-03-2017 Արհեստական և բնական լուսավորման պահանջների համապատասխան համակարգի ստեղծմամբ կապահովենք ծրագիրը երկարաժամկետ կտրվածքով: Ծրագրի իրականացման արդյունքում էական կփոխվի բնակիչների ապրելակերպը և կյանքի որակը: Նրանք հնարավորություն կստանան երեկոյան ժամերին ազատ և ապահով տեղաշարժվելու, ակտիվ կենցաղ վարելու և մանավանդ ամառային ամիսներին զբոսնելու: Համայնքի լուսավորմամբ մասամբ կլուծվի նաև թափառող շների խնդիրը: |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում առկա ճանապարհի համար, որտեղ նախկինում չի եղել լուսավորության համակարգ: Լուսավորության նախագծման համար պետք է ներկայացվեն գործող ճանապարհի տվյալները՝ * երթևեկելի մասի լայնություն, * շարժման գոտիների քանակ, * մայթերի առկայություն և լայնություն, * հենասյուների տեղադրման ցանկալի տեղը և տեսքը՝ ճանապարհի մեկ, կամ երկու կողմից, իրար դիմաց, թե շախմատային դասավորված, * ճանապարհի լուսավորության դասը և նորմավորվող սահմանները ըստ ՀՀՇՆ 22-03-2017:   Նախագծման ընթացքում ակնկալվում է, որ նախագծողը, հաշվի առնելով ելքային տվյալները, պետք է մոդելավորի լուսավորության սխեման և ընտրի (ԼԵԴ) լուսատուների պահանջվող և օպտիմալ լուսային հոսքի քանակը, բաշխման ձևը և ճանապարհի նկատմամբ տեղադրման դիրքը ու անկյունը, ըստ այդմ կարող է որոշել լուսավորու­թյան հենասյուների բարձրությունը և բռնակի պարամետրերը, նաև հենասյուների միջև հեռավորությունը:  Ծրագրերի իրականացման շրջանակներում նախատեսվում են հետևյալ գործողություններն ու միջոցառումները:   1. gnumner.am կայքում կտեղադրվի փողոցների լուսավորման աշխատանքների, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների մրցույթների հայտարարություններ (ժամկետ 7 օր) 2. Մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցների հետ կկնքվի շինարարական աշխատանքների ձեռք բերելու կատարման պայմանագիր, ըստ նրանց կողմից ներկայացված գնային առաջարկի. ժամկետ 5 օր 3. Կկազմվի շինարարության շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ. ժամկետ 3 օր 4. Կկազմվի շինարարության շահագործման փաստագրման ակտ. ժամկետ 2 օր 5. Մշտադիտարկման իրականացում` ժամկետ ծրագրի ընթացք 6. Ծրագրի իրականացման համար գործողությունների մի մասը կիրականացվի ծրագրի սկզբում, մի մասը՝ ընթացքում և վերջում:   Փամբակ բնակավայրի գիշերային լուսավորություն չունեցող մոտ 700 մ երկարությամբ գլխավոր փողոցներում կտեղադրվեն մոտ 20 հենասյուներ և 50-60վտ հզորությամբ նույնքան ԼԵԴ-լուսատուներ: Էլեկտրաէներգիայի խնայողության նպատակով նախատեսվում է տեղադրել նաև արևային ֆոտովոլտային կայան, որը կապահովի լուսավորության համակարգի էներգիայի խնդիրը:  Վահագնաձոր բնակավայրի գիշերային լուսավորություն չունեցող մոտ 300 մ երկարությամբ եկրորդային փողոցներում կտեղադրվեն մոտ 10 հենասյուներ և 50-60վտ հզորությամբ նույնքան ԼԵԴ-լուսատուներ: Էլեկտրաէներգիայի խնայողության նպատակով նախատեսվում է տեղադրել նաև արևային ֆոտովոլտային կայան, որը կապահովի լուսավորության համակարգի էներգիայի խնդիրը:  Բազում բնակավայրի գիշերային լուսավորություն չունեցող մոտ 4150 մ երկարությամբ եկրորդային փողոցներում կտեղադրվեն մոտ 1 հենասյուներ և 50-60վտ հզորությամբ նույնքան ԼԵԴ-լուսատուներ: Էլեկտրաէներգիայի խնայողության նպատակով նախատեսվում է տեղադրել նաև արևային ֆոտովոլտային կայան, որը կապահովի լուսավորության համակարգի էներգիայի խնդիրը: |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի** | Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով կավելանա բարեկարգ լուսավորության համակարգ Փամբակ բնակավայրում 15 000 000 դրամ արժողությամբ, Վահագնաձոր բնակավայրում 10 000 000 դրամ արժողությամբ, իսկ բազում բնակավայրում 10 000 000 դրամ արժողությամբ ընդամենը՝ 36 000 000 դրամ արժողությամբ: Ծրագրով նախատեսվող ծախսերը կապիտալ բնույթի են: Ծրագրի արժեքով կավելանան համայնքին պատկանող կոմունալ ենթակառույցները: |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** | Փամբակ բնակավայրում ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքի բնակչության 60 տոկոսը մոտ 420 մարդ կհանդիսանա շահառու, քանի որ լուսավորվող ճանապարհները հանդիսանում են գլխավոր փողոցներ և ընդգրկում են բնակելի խիտ հատվածը: Ծրագրի իրականացման արդյունքում բնակիչները երեկոյան ժամերին կլինեն ապահով, վայրի կենդանիների մուտքը բնակավայր կնվազի, գյուղատնտեսությունը քիչ վնասներ կկրի: Լուսավորված փողոցներում են գտնվում բնակավայրի հանրային նշանակության շենքերը, կզարգանա տուրիզմը:  Վահագնաձորի բնակավայրում ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքի ողջ բնակչությունը` 135 մարդ հանդիսանում է շահառու, քանի որ լուսավորվող ճանապարհները հանդիսանում են գլխավոր փողոցներ և ընդգրկում են բնակելի ողջ հատվածը: Ծրագրի իրականացման արդյունքում բնակիչները երեկոյան ժամերին կլինեն ապահով, վայրի կենդանիների հոսքը բնակավայր կդադարի, գյուղատնտեսությունը քիչ վնասներ կկրի: Լուսավորված փողոցներում են գտնվում բնակավայրի հանրային նշանակության շենքերը:  Բազում բնակավայրում ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքի ողջ բնակչությունը` 1500 մարդ հանդիսանում է շահառու, քանի որ լուսավորվող ճանապարհները հանդիսանում են գլխավոր փողոցներ և ընդգրկում են բնակելի ողջ հատվածը: Ծրագրի իրականացման արդյունքում բնակիչները երեկոյան ժամերին կլինեն ապահով, վայրի կենդանիների հոսքը բնակավայր կդադարի, գյուղատնտեսությունը քիչ վնասներ կկրի: Լուսավորված փողոցներում են գտնվում բնակավայրի հանրային նշանակության շենքերը: |
| **Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը** | Ծրագրի իրականացման ընթացքում Փամբակ բնակավայրում կստեղծվի 2 ժամանակավոր աշխատատեղ, Վահագնաձոր բնակավայրում կստեղծվի 3 ժամանակավոր աշխատատեղ, Բազում բնակավայրում կստեղծվի 8 ժամանակավոր աշխատատեղ: |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | *Նախորդ տարվա բյուջեն`* 651435860.7 *դրամ. Ներկայացնել նախորդ տարվա բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ***Պլանը*** | ***Փաստացին*** | ***Տոկոսը*** | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները*** *այդ թվում՝* | 622329.6 | 564551.8 | 90.7 | | *-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | 527098.4 | 478495.4 | 90.08 | | *- Սեփական եկամուտներ* | 159987.3 | 111518.0 | 69.7 | | *-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | 212078.2 | 116471.8 | 54.9 | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,*** *որից՝* | 75123.8 | 658147.7 | 87.3 | | *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | 530333.8 | 413787.5 | 78.0 | | *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | 300637.0 | 274775.6 | 80.7 | | ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը,****որից՝* | 340637.0 | 274775.6 | 80.7 | | - Փողոցային լուսավորություն | 48995.9 | 274775.6 | 80.7 | | - Ճանապարհային տրանսպորտ | 154490.8 | 149067.5 |  | | - Ընդանուր բնույթի ալյ ծախսեր | 10435,0 | 10110,1 | 96.8 | | - Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. կառավար | 54503.9 | 45003.6 | 82.5 | | - Գույքի օտարումից մուտքեր | -22482.6 | -24022.3 | -106.8 | | - Նախադպրոցական կրթություն | 17859.2 | 10323.3 | 57.8 | | - Գյուղատնտեսություն | 21960.0 | 21960.0 | 100 | | - Հանգիստ, մշակույթ | 8016.5 | 8016.5 | 100 | | - Փողոցային լուսավորություն | 45725.2 | 8321.2 | 18.1 | |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** | 6333208,3դրամ. Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:  Ընդամենը բյուջեի մուտքեր 561474,0 դրամ   |  |  | | --- | --- | |  | **Պլանը**  **/հազ.դրամ/** | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում** այդ թվում՝ | 790084,3 | | - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 561474,0 | | - սեփական եկամուտներ | 159795,0 | | - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 956,1 | | - Տարեսկզբի ազատ մնացորդ | 67859,2 | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,** որից՝ | 703163,5 | | - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 561474,0 | | -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 141689,5 | | **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը,**որից՝ | 141689,5 | | - Ճանապարհային տրանսպորտ | 112172,5 | | - Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. կառավար | 12005,0 | | - Գույքի օտարումից մուտքեր | 15000,0 | | - Նախադպրոցական կրթություն | 14502,0 | | - Ընդանուր բնույթի այլ ծառայություններ | 18010,0 | |
| **Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը** | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն` 513.356.5 դրամ.  Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` … դրամ.  Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Ծրագրի իրականացման տարի | Ծրագրի իրականացման տարվան  հաջորդող տարի | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի,**  այդ թվում՝ | 790084,3 | 513 356 500 | | - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 561474,0 |  | | - սեփական եկամուտներ | 159795,0 | 161 379 800 | | - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 956,1 |  | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի**  **ծրագրի,** որից՝ |  |  | | - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 561474,0 | 513356500 | | -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 141689,5 | 28143.9 | | **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի**  **ծրագրի, որից՝** |  |  | | - Ճանապարհային տրանսպորտ | 112172,5 | 8 032 000 | | - Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. կառավար | 12005,0 |  | | - Գույքի օտարումից մուտքեր | 15000,0 |  | | - Նախադպրոցական կրթություն | 14502,0 |  | | - Ընդանուր բնույթի այլ ծառայություններ | 18010,0 |  | | - Ճանապարհային տրանսպորտ | 112172,5 | 30 643 900 | | **Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝**  /ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար  համայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված գումարները՝ ըստ ոլորտների/ |  |  | | - ճանապարհաշինություն | 228.446.224 |  | | - նախադպրոցական հաստատություններ | 15 000 000 |  | | - հասարակական շենքեր | 79109838 |  | |
| **Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով** | Բյուջետային մուտքեր 6333208,3 դրամ, որից՝   * Վարչական մասի եկամուտ - 561474,0 որից՝ * Սեփական եկամուտներ – 159795,0 * Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ - 956,1 * Տարեսկզբի ազատ մնացորդ - 67859,2 * Ճանապարհային տրանսպորտ - 112172,5 * Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. Կառավար-12005,0 * Գույքի օտարումից մուտքեր -15000,0 * Նախադպրոցական կրթություն-14502,0 * Ընդանուր բնույթի այլ ծառայություններ18010,0   Փամբակի համայնքապետարանի 2024 թվականի ֆոնդային բյուջեի  սուբվենցիոն ծրագրի  ներդրմները կներառվի ավագանու 2024 թվականի բյուջեում: |
| **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝**  **- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- ինժեներաերկրա­բա­նականհետազոտությանծառայությանարժեքը՝ ———— դրամ,**  **- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ** | 52 000 000 (հիսուն երկու միլիոն ) դրամ (100%), որից՝  - զուտ շինարարական աշխատանքներ՝ 49 050 000 դրամ, որից՝  Բազում - 34 100 000, Փամբակ – 9 350 000, Վահագնաձոր 5 600 000  - շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը՝ 1 450 000 դրամ**,** որից՝ Բազում – 900 000, Փամբակ – 350 000, Վահագնաձոր 200 000  **-** նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 145 000 դրամ, որից՝  Բազում – 90 000, Փամբակ – 35 000, Վահագնաձոր 20 000  - ինժեներաերկրա­բանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ 150 000 դրամ՝ Բազում – 60 000, Փամբակ – 45 000, Վահագնաձոր 45 000  - տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 920 000 դրամ, որից՝ Բազում – 650 000, Փամբակ -170 000 ,Վահագնաձոր 100 000  - հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 285 000 դրամ, որից՝ Բազում - 200 000, Փամբակ - 50 000 Վահագնաձոր 35 000 |
| ***Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը*** | 23 400 000 (քսան երեք միլիոն չորս հարյուր հազար) դրամ (45%) |
| ***Այլ ներդրողներ*** | **0 դրամ ( .... %),**նշել ներդրողի անունը: |
| ***Ծրագրի իրականացման տևողությունը*** | Սկիզբը՝ 01.04.2024թ.  Տևողությունը 11 ամիս |
| ***Ծրագրի ծախսերը*** | զուտ շինարարական աշխատանքներ՝ 49 050 000 (քառասունինը միլիոն հիսուն հազար ) դրամ |
| ***Ամսաթիվ*** | 02 Մայիս 2024թ. |

**Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին**(նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):

**Համայնքի տնտեսական պատասխանատու` Ավագ Հովհաննիսյան,**

**Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը հեռ․ +374 93 74 93 77** [avag9992@gmail.com](mailto:avag9992@gmail.com)

|  |  |
| --- | --- |
| **Համայնքի ղեկավար** | **Սուրեն Կոստանդյան**  (անունը, ազգանունը) |

*Կ. Տ*