|  |
| --- |
| **Հավելված N 3****ՀՀ կառավարության 2006 թվականի****նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման** |

**Ձև**

**Հ Ա Յ Տ**

**Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | Վահագնի մանկապարտեզի նոր մասնաշենքի կառուցում,Վահագնաձոր բնակավայրում մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում  |
| **Մարզ** | Լոռի |
| **Համայնքը /համայնքները** | Փամբակ համայնքՎահագնաձոր բնակավայրՎահագնի բնակավայր |
| **Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | Երևանից՝ Վահագնաձոր 130 կմ,Վահագնի 168 կմ, Վանաձորից՝ Վահագնաձոր 17 , Վահագնի 23 կմ, |
| **Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը** | Փամբակ Համայնքի՝ 13215 մարդ, որիցՎահագնաձոր՝ 319 մարդՎահագնի՝ 1051 մարդ |
| **Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր** | - |
| **Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայր** | - |
| **Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն** | ոչ |
| **Համայնքի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ հստակնշելով՝****- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,****- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,****- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,****- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ** | **Վահագնաձոր բնակավայրը** ՝Ամբողջությամբ ապահոված է շուրջօրյա ջրամատակարարումով, մասամբ ջռահեռացման համակարգով:**Վահագնի բնակավայր՝** Առկա է շուրջօրյա ջրամատակարարում` ապահոված է բնակչության 100 %-ը: Ջրահեռցման համակարգը անմխիթար վիճակաում է, օգտվում է բնակչության շուրջ 5 տոկոսը: Բնակչության 30%-ը օգտվում է գազամատակարարման համակարգից: Ոռոգման համակարգ ը չի գործում: Բնակավայրի փողոցների 15%-ը էլեկտրոֆիկացված են, որից 5 տոկոսը տեղադրված են էներգախնայող ԼԵԴ լամպեր:Ամհրաժեշտ է իրականացնել ասֆալտապատման աշխատանքներ:Վահագնաձոր բնակավայրը գազաֆիկացված է մասամբ, գազաֆիկացումից օգտվում է բնակչության 10%:Վահագնի բնակավայրում գազաֆիկացված է մասամբ, գազաֆիկացումից օգտվում է բնակչության 80%:Վահագնաձոր բնակավայրը ոռոգման համակարգ չունի: Վահագնի բնակավայրում ոգման համակարգ չկա,սակայն կան ոռոգվող հողեր, որոնք կազմում են ընդհանու հողերի 60%:Վահագնաձոր բնակավայրը մասամբ ապահովված է էնրգիախնայող փողոցային լուսավորությամբ՝ ճանապարհների մոտ 15%-ը: Վահագնի բնակավայրը մասամբ ապահովված է էնրգիախնայող փողոցային լուսավորությամբ՝ ճանապարհների մոտ 35%-ը:  |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** | Վահագնաձոր բնակավայրում ապրում է նախադպրոցական տարիքի 35 երեխա, , որպեսզի հնարավոր լինի ապահովել գյուղի բոլոր երեխաների հաճախումը մանկապարտեզ։ Ծրագրի խնդիրը համարվում է համայնքի և բնակավայրի ռազմավարական խնդիրներից մեկը, այն կներառվի զարգացման հնգամյա ծրագրում և համարվում է համայնքի առաջնային խնդիրներից մեկը: Ներկայումս փոքր մանկապարտեզ է գործում ԿԳՄՍ Նախարարությանը պատկանող շինության մեջ, որն էլ իր հերթին ունի տարածքի փոքրության, խոնավության ու ջեռուցման խնդիր, ինչի պատճառով մանկապարտեզը գործում է միայն տաք ամսիներին և կարողանում է տեղավորել միայն 22 երեխ` այսինքն գյուղի երեխաների ընդամենը 80%-ին։Վահագնի բնակավայրը ապրում է նախադպրոցական տարիքի 80 երեխա, սակայն գյուղը չունի մանկապարտեզի, որպեսզի հնարավոր լինի ապահովել բնակավայրի երեխաների հաճախումը մանկապարտեզ։ Ծրագրի խնդիրը համարվում է համայնքի և բնակավայրի ռազմավարական խնդիրներից մեկը, այն կներառվի զարգացման հնգամյա ծրագրում և համարվում է համայնքի առաջնային խնդիրներից մեկը: Համայնքի զարգացումը դա մատաղ սերնդի զարգացումն է, որի համար շատ կարևոր է նոր ժամանակակից լուսավոր շենքային պայմաններով մանկապարտեզի կառուցումը։ Այն կսպասարկի Վահագնի բնակավայրի երեխաներին։Կառուցումից հետո հնարավոր է բացել նաև նոր աշխատատեղեր: |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին** | Վահագնաձոր բնակավայրի ակնկալվող արդյունքներն են, որ համայնքի՝ նախադպրոցական տարիքի բոլոր երեխաները հաճախեն մանկապարտեզ տարվա ամբողջ ընթացքում՝ ունենալով միայն մեկ ամիս արձակուրդ ամռանը։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում երեխաները կունենան ավելի բարեկեցիկ, դաստիարակչական և հետաքրքիր առօրյա, համայնքում կխրախուսվի և կբարձրանա ծնելիության ցուցանիշները, ծնողները կաշխատեն, որի արդյունքում կլուծվի մոտ 40 ընտանիքի սոցիալական խնդիրը:Նախադպրողահասակ երեխաների կրթության և դաստիարակության խնդիրը համարվում է Փամբակ համայնքի ռազմավարական կարևոր խնդիրներից մեկը:Վահագնի բնակավայրի կնկալվող արդյունքներն են, որ համայնքի՝ նախադպրոցական տարիքի բոլոր երեխաները հաճախեն մանկապարտեզ տարվա ամբողջ ընթացքում՝ ունենալով միայն մեկ ամիս արձակուրդ ամռանը։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում երեխաները կունենան ավելի բարեկեցիկ, դաստիարակչական և հետաքրքիր առօրյա, համայնքում կխրախուսվի և կբարձրանա ծնելիության ցուցանիշները, ծնողները կաշխատեն, որի արդյունքում կլուծվի մոտ 60 ընտանիքի սոցիալական խնդիրը:Նախադպրողահասակ երեխաների կրթության և դաստիարակության խնդիրը համարվում է Փամբակ համայնքի ռազմավարական կարևոր խնդիրներից մեկը: |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | Ծրագրի իրականացման շրջանակներում նախատեսվում են հետևյալ գործողություններն ու միջոցառումները: 1. gnumner.am կայքում կտեղադրվի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների մրցույթների հայտարարություններ (ժամկետ 7 օր)
2. Մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցների հետ կկնքվի շինարարական աշխատանքների ձեռք բերելու կատարման պայմանագիր, ըստ նրանց կողմից ներկայացված գնային առաջարկի.
3. Կկազմվի շինարարության շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ. ժամկետ 3 օր
4. Կկազմվի շինարարության շահագործման փաստագրման ակտ. ժամկետ 2 օր
5. Մշտադիտարկման իրականացում` ժամկետ ծրագրի ընթացք
6. Ծրագրի իրականացման համար գործողությունների մի մասը կիրականացվի ծրագրի սկզբում, մի մասը՝ ընթացքում և վերջում:

Վահագնի բնակավայրում շինարարական աշխատանքների իրականացում՝մինչև 2024թ.-ի դեկտեմբերը, Փորձարկում, մոնիտորինգ:Նախատեսվում է կառուցել ՀՀ-ում գործող բոլոր չափանիշներին համապատասխան մանկապարտեզ՝ մոտ 130 քմ ընդհանուր մակերեսով,: Շենքի կամ տարածքի կանխորոշումԿառուցապատման աշխատանքներԿահույքի, սարքավորումների և նյութերի ապահովումԽմբասենյակներ` ննջարանով և սանհանգույցովԽոհանոց-ճաշարանՀաստիքացուցակի վերանայում՝ ըստ անհրաժեշտությանՆոր երեխաների հավաքագրումՎահագնաձոր բնակավայրում շինարարական աշխատանքների իրականացում՝մինչև 2024թ.-ի դեկտեմբերը, Փորձարկում, մոնիտորինգ:Նախատեսվում է վերանորոգել ՀՀ-ում գործող բոլոր չափանիշներին համապատասխան մանկապարտեզ՝ մոտ 140 քմ ընդհանուր մակերեսով: Նախատեսել հետևյալ հիմնական աշխատանքներըխմբասենյակներ` ննջարանով և սանհանգույցովխոհանոց-ճաշարանվարչատնտեսական սենյակներ |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի** | Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի արժեքը կավելանա 80 000 000 դրամով (նախնական արժեք):Կավելանա բարեկարգված հասարակական շենքերի քանակը:Ծրագրով նախատեսվող ծախսերը կապիտալ բնույթի են: |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** | Վահագնաձոր բնակավայրում ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնք կունենա գեղեցիկ, շինարարական բոլոր ցուցանիշներին համապատասխանող մանկապարտեզի շենք, որտեղ իրենց առօրյան կանցկացնեն 40 երեխա: Արդյունքում համայնքում կբարձրանա ծնելիության ցուցանիշը, ծնողները ավելի ապահով վայրում կթողնեն երեխաներին, իսկ երեխաները իրենց առօրյան կանցկացնեն հարմարավետ և գեղեցիկ մանկապարտեզում: Ծրագրի անուղղակի շահառուները կլինեն 2-6 տարեկան երեխաները և նրանց ծնողները (շուրջ 35 երեխա):Միջնաժամկետ արդյունք՝ հնարավոր կլինի ներգրավել գյուղի բոլոր երեխաներին և մանկապարտեզը կգործի ամբողջ տարվա ընթացքումԵրկարաժամկետ արդյունք՝ գյուղը կունենա մանկապարտեզ և գալիք սերունդները նույնպես կկարողանան հաճախել։Վահագնի բնակավայրում նոր մանկապարտեզի շենքի կառուցում ծրագրի շահառուները կլինեն 2-6 տարեկան երեխաները և նրանց ծնողները (շուրջ 40 երեխա)Կփոխվի հարմարավետության չափը 100%-ով, Ծրագրի ավարտից հետ Վահգանի բնակավայրի մանկապարտեզ հաճախող սաների թիվը կլինի շուրջ 40, աշխատակիցներինը՝ 10։ Ծրագրի անուղղակի շահառուները կլինեն 2-6 տարեկան երեխաները և նրանց ծնողները (շուրջ 35 երեխա):Մանկապարտեզի կառուցումը կնպաստի երեխաների կյանքի ֆիզիկական և հոգեկան առողջության պահպանմանը, օպտիմալ աճին, նրանց ստեղծագործական ընդունակությունների և հետաքրքրությունների զարգացմանը:Համայնքը վերջապես կլուծի հետերկրաշարժյան ևս մեկ խնդիր |
| **Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը** | Ծրագրի իրականացման արդյունքում կստեղծվի Վահագնաձորում 12 ժամանակավոր աշխատատեղ և Վահագնի բնակավայրում նոր մասնաշենքի արդյունքում կավելանա 10 /դայակ, դաստիարակ, մեթոդիստ, և այլն) հիմնական աշխատատեղ: |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | *Նախորդ տարվա բյուջեն`* 651435860.7 *դրամ.Ներկայացնել նախորդ տարվա բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | ***Պլանը*** | ***Փաստացին*** | ***Տոկոսը*** |
| ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները****այդ թվում՝* | 622329.6 | 564551.8  | 90.7  |
| *-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | 527098.4 |  478495.4 | 90.08  |
| *- Սեփական եկամուտներ* | 159987.3 | 111518.0  | 69.7  |
| *-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | 212078.2 | 116471.8  | 54.9  |
| ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,****որից՝* | 75123.8 | 658147.7  | 87.3  |
| *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | 530333.8 | 413787.5  | 78.0  |
| *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | 300637.0 |  274775.6 | 80.7  |
| ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը,****որից՝* | 340637.0 | 274775.6  | 80.7  |
| - Փողոցային լուսավորություն | 48995.9 | 274775.6  | 80.7  |
| - Ճանապարհային տրանսպորտ | 154490.8 | 149067.5  |   |
| - Ընդանուր բնույթի ալյ ծախսեր | 10435,0 | 10110,1  |  96.8 |
| - Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. կառավար | 54503.9 |  45003.6 | 82.5  |
| - Գույքի օտարումից մուտքեր | -22482.6 | -24022.3 | -106.8 |
| - Նախադպրոցական կրթություն | 17859.2 | 10323.3  | 57.8  |
| - Գյուղատնտեսություն | 21960.0 | 21960.0 | 100 |
| - Հանգիստ, մշակույթ | 8016.5 | 8016.5 | 100 |
| - Փողոցային լուսավորություն | 45725.2 | 8321.2 | 18.1 |

 |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6333208,3դրամ.Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:Ընդամենը բյուջեի մուտքեր 561474,0 դրամ

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Պլանը** **/հազ.դրամ/** |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում**այդ թվում՝ |  790084,3 |
| - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 561474,0 |
| - սեփական եկամուտներ | 159795,0 |
| - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 956,1 |
| - Տարեսկզբի ազատ մնացորդ | 67859,2 |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,**որից՝ | 703163,5 |
| - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 561474,0 |
| -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 141689,5 |
| **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը,**որից՝ | 141689,5 |
| - Ճանապարհային տրանսպորտ | 112172,5 |
| - Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. կառավար | 12005,0 |
| - Գույքի օտարումից մուտքեր | 15000,0 |
| - Նախադպրոցական կրթություն | 14502,0 |
| - Ընդանուր բնույթի այլ ծառայություններ | 18010,0 |

 |

 |
| **Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը** | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն` 513.356.5 դրամ.Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` … դրամ.Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Ծրագրի իրականացման տարի | Ծրագրի իրականացման տարվանհաջորդող տարի |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի,**այդ թվում՝ |  790084,3 |  513 356 500 |
| - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 561474,0 |   |
| - սեփական եկամուտներ | 159795,0 |  161 379 800 |
| - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 956,1 |   |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի****ծրագրի,** որից՝ |   |   |
| - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 561474,0 |  513356500 |
| -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 141689,5 |  28143.9 |
| **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի****ծրագրի, որից՝** |   |   |
| - Ճանապարհային տրանսպորտ | 112172,5 |  8 032 000 |
| - Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. կառավար | 12005,0 |   |
| - Գույքի օտարումից մուտքեր | 15000,0 |   |
| - Նախադպրոցական կրթություն | 14502,0 |   |
| - Ընդանուր բնույթի այլ ծառայություններ | 18010,0 |   |
| - Ճանապարհային տրանսպորտ | 112172,5 |  30 643 900 |
| **Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝**/ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համարհամայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված գումարները՝ ըստ ոլորտների/ |   |   |
| - ճանապարհաշինություն |  228.446.224 |   |
| - նախադպրոցական հաստատություններ |  15 000 000 |   |
| - հասարակական շենքեր |  79109838 |   |

 |
| **Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով** |  Բյուջետային մուտքեր 6333208,3 դրամ, որից՝* Վարչական մասի եկամուտ - 561474,0 որից՝
* Սեփական եկամուտներ – 159795,0
* Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ - 956,1
* Տարեսկզբի ազատ մնացորդ - 67859,2
* Ճանապարհային տրանսպորտ - 112172,5
* Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. Կառավար-12005,0
* Գույքի օտարումից մուտքեր -15000,0
* Նախադպրոցական կրթություն-14502,0
* Ընդանուր բնույթի այլ ծառայություններ18010,0

Փամբակի համայնքապետարանի 2024 թվականի ֆոնդային բյուջեի  սուբվենցիոն ծրագրի  ներդրմները կներառվի ավագանու 2024 թվականի բյուջեում: |
| **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդթվում՝****- շինարարականօբյեկտներինախագծմանարժեքը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,****- նախագծանախահաշվայինփաստաթղթերիպետականփորձաքննության ծառայությանարժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,****- ինժեներաերկրա­բա­նականհետազոտությանծառայությանարժեքը՝ ———— դրամ,****- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,****- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,****- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,****ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ** | 80 000 000 (յոթսուն միլիոն) դրամ (100%), որից՝ - զուտ շինարարական աշխատանքներ՝ 75 210 000 դրամ, որից՝ Վահագնաձոր – 9 360 000 ,Վահագնի 65 850 000- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը՝ 2 700 000 դրամ որից՝Վահագնաձոր – 350 000 Վահագնի 2 350 000**-** նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 270 000 դրամ որից՝ Վահագնաձոր – 35 000 Վահագնի 235 000- ինժեներաերկրա­բանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ 130 000 դրամ որից՝ Վահագնաձոր – 35 0000 , Վահագնի 95 000- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 1 240 000 դրամ, որից՝ Վահագնաձոր – 170 000 Վահագնի 1 070 000- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 450 000 դրամ, որից՝ Վահագնաձոր – 50 000 ,Վահագնի 400 000 |
| ***Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը*** | 24 000 000 (քառասուն չորս միլիոն) դրամ (30%) |
| ***Այլ ներդրողներ*** | .......... դրամ ( .... %), նշել ներդրողի անունը: |
| ***Ծրագրի իրականացման տևողությունը*** | Սկիզբը 01.01.2024թ., Տևողությունը 6 ամիս |
| ***Ծրագրի ծախսերը*** | զուտ շինարարական աշխատանքներ՝ 75 210 000 (յթոսուն հինգ միլիոն երկու հարյուր տաս հազար ) դրամ |
| ***Ամսաթիվ*** | 02 մայիս 2023թ. |

    **Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին**(նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):

**Համայնքի տնտեսական զարգացման պատասխանատու` Ավագ Հովհաննիսյան,**

**Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը +374 93 74 93 77 avag9992@gmail.com**

|  |  |
| --- | --- |
| **Համայնքի ղեկավար** |  **Սուրեն Կոստանդյան**(անունը, ազգանունը) |

*Կ. Տ*