|  |
| --- |
| **Հավելված N 3**  **ՀՀ կառավարության 2006 թվականի**  **նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման** |

**Ձև**

**Հ Ա Յ Տ**

**Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | Դեբետ բնակավայրի խմելու ջրի ցանցի կառուցում | |
| **Մարզ** | Լոռի | |
| **Համայնքը /համայնքները** | Փամբակ համայնք  Դեբետ բնակավայր | |
| **Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | Երևանից՝ 120 կմ,  Վանաձորից՝ 30 կմ | |
| **Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը** | Փամբակ Համայնքի՝ 13215 մարդ, որից  Դեբետ բնակա­վայր՝853 մարդ | |
| **Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր** | - | |
| **Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայր** | - | |
| **Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն** | ոչ | |
| **Համայնքի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ հստակնշելով՝**  **- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,**  **- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,**  **- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,**  **- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ** | Բնակավայրում առկա է դպրոց՝ 105 աշակերտի համար, մանկապարտեզ 22 երեխայի համար, համայնքապետարանի շենք, հանդիսությունների սրահ` նախատեսված100 մարդու համար, գործում է գրադարան: Առկա է ասֆալտապատված ճանապարհ` 100 գծամետրհամայնքապետարանիշրջակայքում:  Առկա է ջրամատակարարում` անհատական ջրագծերով, ապահոված է բնակչության 30%-ը:  Բնակավայրը գազաֆիկացված է, բնակչության 80%-ը օգտվում է գազամատակարարման համակարգից  Ոռոգման համակարգի չկա,սակայն կան ոռոգվող հողեր, որոնք կազմում են ընդհանու հողերի 30%:  Առկաէ մոտ 5 կմ գիշերային լուսավորությանհամակարգ, որը կազմում է համայնքի փողոցների 40%-ը: Այն իրականացվել է ՔՈԱՖ բարեգործական հիմնադրամի կողմից, տեղադրված են էներգախնայող ԼԵԴ լամպեր: | |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** | Դեբետ բնակավայրում չկա բնականոն խմելու ջրամատակարարում, որի համար անհրաժեշտ է վերանորոգել/կառուցել մոտ 30 կմ ջրագիծ, որի համար քայլեր են ձեռնարկվում 22 կմ վերանորոգելու/կառուցելու համար, խնդիր է մնում ևս 8 կմ խմելու ջրագծի վերանորոգումը:  Որակյալ խմելու ջուրը կպաշպանի աղիքային հիվանդությունների առաջացումից, կբարելավի մարդկանց կյանքը ,  Ջուրը ունի կենսարար նշանակություն որի առկայություն կնպաստի բնակչության կենսակերպր բարելավմանը,  Ջրային ռեսուրսների օգտագործման, բաշխման և պահպանության գործընթացներում ջրի տնտեսական արժեքը հաշվի առնելը: Ջրային ռեսուրսների` որպես ազգային ժառանգության, պաշտպանությունը, պահպանությունը, օգտագործումը՝ ի շահ ապագա սերունդների:Ջուրն այլընտրանք չունի, այն ունի բնապահպանական և տնտեսական արժեք ոչ միայն այն դեպքում, երբ օգտագործվում է, այլ նաև, երբ չի օգտագործվում: Ծրագրից օգտվելու է համայնքի բնակչության 100 % –ը :   * Կփոխվի հարմարավետության չափը 100%-ով: * Դեբետ բնակավայրը բնակչության ապրելակերպի, կյանքի որակի բարելավումը : * Դեբետ բնակավայրը դառձնել ավելի գրավիչ, բնակչությունը ունենալ բարեկեցիկ կենցաղ: * Դեբետ բնակավայրը այցելությունների բնակավայրի բնակչության աճը դառձնել ավելի իրական և շահագրգռիչ, զարգացնել տուրիզմը, բարձրացնել բնակչության ներհոսքը, նվազեցնել արտագաղթը, ունենալ որակյալ խմելու ջուր:   Կլուծվի «Կայուն զարգացման 2030 օրակարգում» ներառված կայուն զարգացման 17 նպատակներից ՝   * 1.5 Մինչև 2030թ. ստեղծել աղքատների և ­խոցելի   իրավիճակներում հայտնված անձանց տոկունությունը,  նվազեցնել կլիմային առնչվող ծայրահեղ իրադարձությունների և այլ տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական ցնցումներին և աղետներին ենթարկվածության և դրանց նկատմամբ խոցելիության աստիճանը   * 6.1 Մինչև 2030թ. ձեռք բերել անվտանգ և ­մատչելի   խմելու ջրի համընդհանուր և ­հավասար հասանելիություն բոլորի համար: | |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին** | Տվյալ ծրագրի իրականացումն ունի երկարաժամկետ բնույթ, որն իր ազդեցությունը կունենա համայնքի բնակիչների և այցելուների վրա։  Ծրագրի արդյունքում կունենանք ՝   * Դեբետ բնակավայրը ծրագրի իրականացման արդյունքում կդառնա ավելի գրավիչ, բնակչությունը կունենա բարեկեցիկ կենցաղ: * Դեբետ բնակավայրը ծրագրի արդյունքում կունենա այցելությունների և համայնքի բնակչության աճը կդառնա ավելի իրական և շահագրգռիչ, կզարգանա տուրիզմը, կբարձրանա բնակչության ներհոսքը, կնվազի արտագաղթը, կունենա որակյալ շուրջորյա խմելու ջուր: * Դեբետ բնակավայրը կունենա ազգային ջրային պաշարի ծավալների պահպանում և ավելացում: * Դեբետ բնակավայրը բնակչության ապրելակերպի, կյանքի որակի բարելավման, Դեբետ բնակավայրը առաջ ծառացած խնդիրների լուծմանը: * Դեբետ բնակավայրի 885 բնակչությունը կապահովվի մաքուր, շուրջօրյա խմելու ջրով   Արդյունքում կունենանք կոմունալ ծառայությունների պատշաճ իրականացում,կոմունալ ունեցվածքի պահպանություն: | |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | Ծրագրի իրականացման շրջանակներում նախատեսվում են հետևյալ գործողություններն ու միջոցառումները:   1. gnumner.am կայքում կտեղադրվի խմելու ջրի կառուցման աշխատանքների, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների մրցույթների հայտարարություններ (ժամկետ 7 օր) 2. Կկազմվի շինարարության շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ. ժամկետ 3 օր 3. Կկազմվի շինարարության շահագործման փաստագրման ակտ. ժամկետ 2 օր 4. Մշտադիտարկման իրականացում` ժամկետ ծրագրի ընթացք 5. Ծրագրի իրականացման համար գործողությունների մի մասը կիրականացվի ծրագրի սկզբում, մի մասը՝ ընթացքում և վերջում:   Նախատեսվում է կառուցել շուրջ 15 կմ երկարությամբ, 120 մմ պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում | |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի** | Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի արժեքը կավելանա 43 000 000.0 դրամով (նախնական արժեք):  Ծրագրով նախատեսվող ծախսերը կապիտալ բնույթի են: | |
| **Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը** | Դեբետ բնակավայրում ծրագրի իրականացման արդյունքում կստեղծվեն շուրջ 10 ժամանակավոր աշխատատեղեր՝ հասարակական սպասարկման ոլորտի աշխատակիցներ: |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** | *-* Ծրագիրը իր ազդեցությունը կունենա շուրջ 853 շահառուների, 84 տնային տնտեսությունների վրա: Կավելանա բնակչության հարմարավետության ապահովումը: | |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | *Նախորդ տարվա բյուջեն`* 651435860.7 *դրամ. Ներկայացնել նախորդ տարվա բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ***Պլանը*** | ***Փաստացին*** | ***Տոկոսը*** | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները*** *այդ թվում՝* | 622329.6 | 564551.8 | 90.7 | | *-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | 527098.4 | 478495.4 | 90.08 | | *- Սեփական եկամուտներ* | 159987.3 | 111518.0 | 69.7 | | *-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | 212078.2 | 116471.8 | 54.9 | | ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,*** *որից՝* | 75123.8 | 658147.7 | 87.3 | | *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | 530333.8 | 413787.5 | 78.0 | | *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | 300637.0 | 274775.6 | 80.7 | | ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը,****որից՝* | 340637.0 | 274775.6 | 80.7 | | - Փողոցային լուսավորություն | 48995.9 | 274775.6 | 80.7 | | - Ճանապարհային տրանսպորտ | 154490.8 | 149067.5 |  | | - Ընդանուր բնույթի ալյ ծախսեր | 10435,0 | 10110,1 | 96.8 | | - Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. կառավար | 54503.9 | 45003.6 | 82.5 | | - Գույքի օտարումից մուտքեր | -22482.6 | -24022.3 | -106.8 | | - Նախադպրոցական կրթություն | 17859.2 | 10323.3 | 57.8 | | - Գյուղատնտեսություն | 21960.0 | 21960.0 | 100 | | - Հանգիստ, մշակույթ | 8016.5 | 8016.5 | 100 | | - Փողոցային լուսավորություն | 45725.2 | 8321.2 | 18.1 | | |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** | 6333208,3դրամ. Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:  Ընդամենը բյուջեի մուտքեր 561474,0 դրամ   |  |  | | --- | --- | |  | **Պլանը**  **/հազ.դրամ/** | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում** այդ թվում՝ | 790084,3 | | - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 561474,0 | | - սեփական եկամուտներ | 159795,0 | | - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 956,1 | | - Տարեսկզբի ազատ մնացորդ | 67859,2 | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,** որից՝ | 703163,5 | | - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 561474,0 | | -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 141689,5 | | **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը,**որից՝ | 141689,5 | | - Ճանապարհային տրանսպորտ | 112172,5 | | - Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. կառավար | 12005,0 | | - Գույքի օտարումից մուտքեր | 15000,0 | | - Նախադպրոցական կրթություն | 14502,0 | | - Ընդանուր բնույթի այլ ծառայություններ | 18010,0 | | |
| **Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը** | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն` 513.356.5 դրամ.  Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` … դրամ.  Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Ծրագրի իրականացման տարի | Ծրագրի իրականացման տարվան  հաջորդող տարի | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի,**  այդ թվում՝ | 790084,3 | 513 356 500 | | - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 561474,0 |  | | - սեփական եկամուտներ | 159795,0 | 161 379 800 | | - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 956,1 |  | | **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի**  **ծրագրի,** որից՝ |  |  | | - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 561474,0 | 513356500 | | -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 141689,5 | 28143.9 | | **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի**  **ծրագրի, որից՝** |  |  | | - Ճանապարհային տրանսպորտ | 112172,5 | 8 032 000 | | - Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. կառավար | 12005,0 |  | | - Գույքի օտարումից մուտքեր | 15000,0 |  | | - Նախադպրոցական կրթություն | 14502,0 |  | | - Ընդանուր բնույթի այլ ծառայություններ | 18010,0 |  | | - Ճանապարհային տրանսպորտ | 112172,5 | 30 643 900 | | **Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝**  /ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար  համայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված գումարները՝ ըստ ոլորտների/ |  |  | | - ճանապարհաշինություն | 228.446.224 |  | | - նախադպրոցական հաստատություններ | 15 000 000 |  | | - հասարակական շենքեր | 79109838 |  | | |
| **Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով** | Բյուջետային մուտքեր 6333208,3 դրամ, որից՝   * Վարչական մասի եկամուտ - 561474,0 որից՝ * Սեփական եկամուտներ – 159795,0 * Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ - 956,1 * Տարեսկզբի ազատ մնացորդ - 67859,2 * Ճանապարհային տրանսպորտ - 112172,5 * Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. Կառավար-12005,0 * Գույքի օտարումից մուտքեր -15000,0 * Նախադպրոցական կրթություն-14502,0 * Ընդանուր բնույթի այլ ծառայություններ18010,0   Փամբակի համայնքապետարանի 2024 թվականի ֆոնդային բյուջեի  սուբվենցիոն ծրագրի  ներդրմները կներառվի ավագանու 2024 թվականի բյուջեում: | |
| **Ծրագրիընդհանուրբյուջեն, այդթվում՝**  **- շինարարականօբյեկտներինախագծմանարժեքը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- նախագծանախահաշվայինփաստաթղթերիպետականփորձաքննության ծառայությանարժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- ինժեներաերկրա­բա­նականհետազոտությանծառայությանարժեքը՝ ———— դրամ,**  **- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,**  **ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ** | 43 000 000(քսան մեկ միլիոն) դրամ (100%), որից՝  - զուտ շինարարական աշխատանքներ՝ 39 145 000 դրամ  - շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը՝ 1 600 000 դրամ**,**  **-** նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 160 000 դրամ,  - ինժեներաերկրա­բանականհետազոտությանծառայությանարժեքը՝ 50 000դրամ,  - տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 750 000 դրամ,  - հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 250 000 դրամ, | |
| ***Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը*** | **15 050 000 դրամ (**35**%),** | |
| ***Այլ ներդրողներ*** |  | |
| ***Ծրագրի իրականացման տևողությունը*** | **Սկիզբը 01.04.2024թ.**  **Տևողությունը 7 ամիս** | |
| ***Ծրագրի ծախսերը*** | զուտ շինարարական աշխատանքներ՝ 39 145 000 (երեսուն ինը միլյոն հարյուր քարասուն հինգ հազար) դրամ | |
| ***Ամսաթիվ*** | 02 մայիս 2023թ. | |
|  |  | |

**Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին**(նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):

**Համայնքի տնտեսական զարգացման պատասխանատու` Ավագ Հովհաննիսյան,**

**Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը +374 93 74 93 77 ,** avag9992@gmail.com

|  |  |
| --- | --- |
| **Համայնքի ղեկավար** | **Սուրեն Կոստանդյան**  (անունը, ազգանունը) |

*Կ. Տ*