|  |
| --- |
| **Հավելված N 3****ՀՀ կառավարության 2006 թվականի****նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման** |

**Ձև**

**Հ Ա Յ Տ**

**Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | Դեբետ բնակավայրի խմելու ջրի ցանցի կառուցում |
| **Մարզ** | Լոռի |
| **Համայնքը /համայնքները** | Փամբակ համայնքԴեբետ բնակավայր |
| **Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | Երևանից՝ 120 կմ, Վանաձորից՝ 30 կմ |
| **Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը** | Փամբակ Համայնքի՝ 13215 մարդ, որիցԴեբետ բնակա­վայր՝853 մարդ |
| **Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր** | - |
| **Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայր** | - |
| **Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն** | ոչ |
| **Համայնքի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ հստակնշելով՝****- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,****- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,****- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,****- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ** | Բնակավայրում առկա է դպրոց՝ 105 աշակերտի համար, մանկապարտեզ 22 երեխայի համար, համայնքապետարանի շենք, հանդիսությունների սրահ` նախատեսված100 մարդու համար, գործում է գրադարան: Առկա է ասֆալտապատված ճանապարհ` 100 գծամետրհամայնքապետարանիշրջակայքում:Առկա է ջրամատակարարում` անհատական ջրագծերով, ապահոված է բնակչության 30%-ը:Բնակավայրը գազաֆիկացված է, բնակչության 80%-ը օգտվում է գազամատակարարման համակարգիցՈռոգման համակարգի չկա,սակայն կան ոռոգվող հողեր, որոնք կազմում են ընդհանու հողերի 30%:Առկաէ մոտ 5 կմ գիշերային լուսավորությանհամակարգ, որը կազմում է համայնքի փողոցների 40%-ը: Այն իրականացվել է ՔՈԱՖ բարեգործական հիմնադրամի կողմից, տեղադրված են էներգախնայող ԼԵԴ լամպեր: |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** | Դեբետ բնակավայրում չկա բնականոն խմելու ջրամատակարարում, որի համար անհրաժեշտ է վերանորոգել/կառուցել մոտ 30 կմ ջրագիծ, որի համար քայլեր են ձեռնարկվում 22 կմ վերանորոգելու/կառուցելու համար, խնդիր է մնում ևս 8 կմ խմելու ջրագծի վերանորոգումը:Որակյալ խմելու ջուրը կպաշպանի աղիքային հիվանդությունների առաջացումից, կբարելավի մարդկանց կյանքը ,Ջուրը ունի կենսարար նշանակություն որի առկայություն կնպաստի բնակչության կենսակերպր բարելավմանը,Ջրային ռեսուրսների օգտագործման, բաշխման և պահպանության գործընթացներում ջրի տնտեսական արժեքը հաշվի առնելը: Ջրային ռեսուրսների` որպես ազգային ժառանգության, պաշտպանությունը, պահպանությունը, օգտագործումը՝ ի շահ ապագա սերունդների:Ջուրն այլընտրանք չունի, այն ունի բնապահպանական և տնտեսական արժեք ոչ միայն այն դեպքում, երբ օգտագործվում է, այլ նաև, երբ չի օգտագործվում: Ծրագրից օգտվելու է համայնքի բնակչության 100 % –ը :* Կփոխվի հարմարավետության չափը 100%-ով:
* Դեբետ բնակավայրը բնակչության ապրելակերպի, կյանքի որակի բարելավումը :
* Դեբետ բնակավայրը դառձնել ավելի գրավիչ, բնակչությունը ունենալ բարեկեցիկ կենցաղ:
* Դեբետ բնակավայրը այցելությունների բնակավայրի բնակչության աճը դառձնել ավելի իրական և շահագրգռիչ, զարգացնել տուրիզմը, բարձրացնել բնակչության ներհոսքը, նվազեցնել արտագաղթը, ունենալ որակյալ խմելու ջուր:

Կլուծվի «Կայուն զարգացման 2030 օրակարգում» ներառված կայուն զարգացման 17 նպատակներից ՝ * 1.5 Մինչև 2030թ. ստեղծել աղքատների և ­խոցելի

 իրավիճակներում հայտնված անձանց տոկունությունը, նվազեցնել կլիմային առնչվող ծայրահեղ իրադարձությունների և այլ տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական ցնցումներին և աղետներին ենթարկվածության և դրանց նկատմամբ խոցելիության աստիճանը * 6.1 Մինչև 2030թ. ձեռք բերել անվտանգ և ­մատչելի

 խմելու ջրի համընդհանուր և ­հավասար հասանելիություն բոլորի համար: |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին** | Տվյալ ծրագրի իրականացումն ունի երկարաժամկետ բնույթ, որն իր ազդեցությունը կունենա համայնքի բնակիչների և այցելուների վրա։ Ծրագրի արդյունքում կունենանք ՝* Դեբետ բնակավայրը ծրագրի իրականացման արդյունքում կդառնա ավելի գրավիչ, բնակչությունը կունենա բարեկեցիկ կենցաղ:
* Դեբետ բնակավայրը ծրագրի արդյունքում կունենա այցելությունների և համայնքի բնակչության աճը կդառնա ավելի իրական և շահագրգռիչ, կզարգանա տուրիզմը, կբարձրանա բնակչության ներհոսքը, կնվազի արտագաղթը, կունենա որակյալ շուրջորյա խմելու ջուր:
* Դեբետ բնակավայրը կունենա ազգային ջրային պաշարի ծավալների պահպանում և ավելացում:
* Դեբետ բնակավայրը բնակչության ապրելակերպի, կյանքի որակի բարելավման, Դեբետ բնակավայրը առաջ ծառացած խնդիրների լուծմանը:
* Դեբետ բնակավայրի 885 բնակչությունը կապահովվի մաքուր, շուրջօրյա խմելու ջրով

Արդյունքում կունենանք կոմունալ ծառայությունների պատշաճ իրականացում,կոմունալ ունեցվածքի պահպանություն:  |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | Ծրագրի իրականացման շրջանակներում նախատեսվում են հետևյալ գործողություններն ու միջոցառումները: 1. gnumner.am կայքում կտեղադրվի խմելու ջրի կառուցման աշխատանքների, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների մրցույթների հայտարարություններ (ժամկետ 7 օր)
2. Կկազմվի շինարարության շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ. ժամկետ 3 օր
3. Կկազմվի շինարարության շահագործման փաստագրման ակտ. ժամկետ 2 օր
4. Մշտադիտարկման իրականացում` ժամկետ ծրագրի ընթացք
5. Ծրագրի իրականացման համար գործողությունների մի մասը կիրականացվի ծրագրի սկզբում, մի մասը՝ ընթացքում և վերջում:

Նախատեսվում է կառուցել շուրջ 15 կմ երկարությամբ, 120 մմ պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի** | Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի արժեքը կավելանա 43 000 000.0 դրամով (նախնական արժեք):Ծրագրով նախատեսվող ծախսերը կապիտալ բնույթի են: |
| **Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը** | Դեբետ բնակավայրում ծրագրի իրականացման արդյունքում կստեղծվեն շուրջ 10 ժամանակավոր աշխատատեղեր՝ հասարակական սպասարկման ոլորտի աշխատակիցներ: |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** | *-* Ծրագիրը իր ազդեցությունը կունենա շուրջ 853 շահառուների, 84 տնային տնտեսությունների վրա: Կավելանա բնակչության հարմարավետության ապահովումը:  |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | *Նախորդ տարվա բյուջեն`* 651435860.7 *դրամ.Ներկայացնել նախորդ տարվա բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | ***Պլանը*** | ***Փաստացին*** | ***Տոկոսը*** |
| ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները****այդ թվում՝* | 622329.6 | 564551.8  | 90.7  |
| *-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | 527098.4 |  478495.4 | 90.08  |
| *- Սեփական եկամուտներ* | 159987.3 | 111518.0  | 69.7  |
| *-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | 212078.2 | 116471.8  | 54.9  |
| ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,****որից՝* | 75123.8 | 658147.7  | 87.3  |
| *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | 530333.8 | 413787.5  | 78.0  |
| *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | 300637.0 |  274775.6 | 80.7  |
| ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը,****որից՝* | 340637.0 | 274775.6  | 80.7  |
| - Փողոցային լուսավորություն | 48995.9 | 274775.6  | 80.7  |
| - Ճանապարհային տրանսպորտ | 154490.8 | 149067.5  |   |
| - Ընդանուր բնույթի ալյ ծախսեր | 10435,0 | 10110,1  |  96.8 |
| - Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. կառավար | 54503.9 |  45003.6 | 82.5  |
| - Գույքի օտարումից մուտքեր | -22482.6 | -24022.3 | -106.8 |
| - Նախադպրոցական կրթություն | 17859.2 | 10323.3  | 57.8  |
| - Գյուղատնտեսություն | 21960.0 | 21960.0 | 100 |
| - Հանգիստ, մշակույթ | 8016.5 | 8016.5 | 100 |
| - Փողոցային լուսավորություն | 45725.2 | 8321.2 | 18.1 |

 |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** | 6333208,3դրամ.Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:Ընդամենը բյուջեի մուտքեր 561474,0 դրամ

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Պլանը** **/հազ.դրամ/** |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում**այդ թվում՝ |  790084,3 |
| - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 561474,0 |
| - սեփական եկամուտներ | 159795,0 |
| - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 956,1 |
| - Տարեսկզբի ազատ մնացորդ | 67859,2 |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,**որից՝ | 703163,5 |
| - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 561474,0 |
| -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 141689,5 |
| **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը,**որից՝ | 141689,5 |
| - Ճանապարհային տրանսպորտ | 112172,5 |
| - Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. կառավար | 12005,0 |
| - Գույքի օտարումից մուտքեր | 15000,0 |
| - Նախադպրոցական կրթություն | 14502,0 |
| - Ընդանուր բնույթի այլ ծառայություններ | 18010,0 |

 |
| **Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը** | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն` 513.356.5 դրամ.Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` … դրամ.Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Ծրագրի իրականացման տարի | Ծրագրի իրականացման տարվանհաջորդող տարի |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի,**այդ թվում՝ |  790084,3 |  513 356 500 |
| - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 561474,0 |   |
| - սեփական եկամուտներ | 159795,0 |  161 379 800 |
| - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 956,1 |   |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի****ծրագրի,** որից՝ |   |   |
| - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 561474,0 |  513356500 |
| -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 141689,5 |  28143.9 |
| **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի****ծրագրի, որից՝** |   |   |
| - Ճանապարհային տրանսպորտ | 112172,5 |  8 032 000 |
| - Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. կառավար | 12005,0 |   |
| - Գույքի օտարումից մուտքեր | 15000,0 |   |
| - Նախադպրոցական կրթություն | 14502,0 |   |
| - Ընդանուր բնույթի այլ ծառայություններ | 18010,0 |   |
| - Ճանապարհային տրանսպորտ | 112172,5 |  30 643 900 |
| **Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝**/ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համարհամայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված գումարները՝ ըստ ոլորտների/ |   |   |
| - ճանապարհաշինություն |  228.446.224 |   |
| - նախադպրոցական հաստատություններ |  15 000 000 |   |
| - հասարակական շենքեր |  79109838 |   |

 |
| **Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով** |  Բյուջետային մուտքեր 6333208,3 դրամ, որից՝* Վարչական մասի եկամուտ - 561474,0 որից՝
* Սեփական եկամուտներ – 159795,0
* Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ - 956,1
* Տարեսկզբի ազատ մնացորդ - 67859,2
* Ճանապարհային տրանսպորտ - 112172,5
* Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. Կառավար-12005,0
* Գույքի օտարումից մուտքեր -15000,0
* Նախադպրոցական կրթություն-14502,0
* Ընդանուր բնույթի այլ ծառայություններ18010,0

Փամբակի համայնքապետարանի 2024 թվականի ֆոնդային բյուջեի  սուբվենցիոն ծրագրի  ներդրմները կներառվի ավագանու 2024 թվականի բյուջեում: |
| **Ծրագրիընդհանուրբյուջեն, այդթվում՝****- շինարարականօբյեկտներինախագծմանարժեքը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,****- նախագծանախահաշվայինփաստաթղթերիպետականփորձաքննության ծառայությանարժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,****- ինժեներաերկրա­բա­նականհետազոտությանծառայությանարժեքը՝ ———— դրամ,****- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,****- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,****- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,****ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ** | 43 000 000(քսան մեկ միլիոն) դրամ (100%), որից՝ - զուտ շինարարական աշխատանքներ՝ 39 145 000 դրամ- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը՝ 1 600 000 դրամ**,****-** նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 160 000 դրամ,- ինժեներաերկրա­բանականհետազոտությանծառայությանարժեքը՝ 50 000դրամ,- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 750 000 դրամ,- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 250 000 դրամ, |
| ***Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը*** | **15 050 000 դրամ (**35**%),** |
| ***Այլ ներդրողներ*** |  |
| ***Ծրագրի իրականացման տևողությունը*** | **Սկիզբը 01.04.2024թ.** **Տևողությունը 7 ամիս** |
| ***Ծրագրի ծախսերը*** | զուտ շինարարական աշխատանքներ՝ 39 145 000 (երեսուն ինը միլյոն հարյուր քարասուն հինգ հազար) դրամ |
| ***Ամսաթիվ*** | 02 մայիս 2023թ. |
|  |  |

 **Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին**(նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):

**Համայնքի տնտեսական զարգացման պատասխանատու` Ավագ Հովհաննիսյան,**

**Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը +374 93 74 93 77 ,** avag9992@gmail.com

|  |  |
| --- | --- |
|  **Համայնքի ղեկավար** |  **Սուրեն Կոստանդյան**(անունը, ազգանունը) |

*Կ. Տ*