|  |  |
| --- | --- |
|  | **Հավելված N 3****ՀՀ կառավարության 2006 թվականի****նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման** |

**Հ Ա Յ Տ**

**Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | Ձորագյուղ Եղեգնուտ բնակավայրերի գազաֆիկացում |
| **Մարզ** | Լոռի |
| **Համայնքը /համայնքները** | ՓամբակՁորագյուղ ,Եղեգնուտ |
| **Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից** | Երևանից ՝ Ձորագյուղ 160 կմ, Եղեգնուտ՝ 155 կմՎանաձորից՝ Ձորագյուղ 32 կմ Եղեգնուտ՝ 25 կմ |
| **Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը** | Համայնքի՝ 13215 մարդ, որից Ձորագյուղ բնակա­վայր՝ 337 մարդԵղեգնուտ բնակա­վայր՝ 803 մարդ |
| **Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր** | *-* |
| **Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի** | *-* |
| **Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն** | ոչ |
| **Համայնքի և ծրագիր իրականացվող բնակավայրի/բնակավայրերի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն**՝**հստակ նշելով՝****- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,****- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,****- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,****- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ** | **Ձորագյուղ բնակավայր՝** ջրամատակարարման համակարգից օգտվում է բնակչության շուրջ 90 տոկոսը. մի մասը շուրօրյա է, մի մասի ջրամատակարարման տևողությունը՝ միջինը 12 ժամ: Ջրահեռացման համակարգ չի գործում: Գազամատակարարում չկա: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 2 %-ը ոռոգվում է: Բնակավայրի փողոցների մոտ 30 տոկոսում առկա է լուսավորության համակարգ: Առկա համակարգի 90 տոկոսը ԼԵԴ և էներգախնայող համակարգի է: Անհրաժեշտ է իրականացնել ասֆալտապատման աշխատանքներ:**Եղեգնուտ բնակավայրը՝** օգտվում է ,,Նովոսելցովո,, և համայնքային ,,Կառնուտ,, ջրագծերից: Ջրամատակարարումը շուրջօրյա է, համակարգից օգտվում է բնակչության 80 տոկոսը: Գազաֆիկացված է մասսամբ՝ տնտեսությունների մոտ 30 տոկոսն է օգտվում գազամատակարարումից: Առկա համակարգի 70 տոկոսը ԼԵԴ և էներգախնայող համակարգի է: Եղեգնուտ բնակավայրում ոռոգման համակարգ չկա: Անհրաժեշտ է իրականացնել ասֆալտապատման աշխատանքներ: |
| **Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը** | Ձորագյուղ բնակավայրում գազաֆիկացում համայնքի առաջնահերթ հիմնախնդիրներից է: Ազգաբնակչության բոլոր տարիքային խմբերի, գյուղ եկող հյուրերի, տուրիստների համար խիստ անհարժեշտ է ծրագրի իրականացումը: Ծրագիրը որպես հասարակական կառույց խիստ շահեկան է դպրոցի, նախակրթարանի, արվեստի դպրոցի, ինչպես նաև գյուղի բնակչության, զբոսաշրջության զարգացման համար: Ձորագյուղ բնակավայրում նախատեսվում է կառուցել շուրջ գազատար խողովակ , խողողվակի երկարությունը 5000 մ էԵղեգնուտ բնակավայրում գազաֆիկացում համայնքի առաջնահերթ հիմնախնդիրներից է : Ազգաբնակչության բոլոր տարիքային խմբերի, գյուղ եկող հյուրերի, տուրիստների համար խիստ անհարժեշտ է ծրագրի իրականացումը: Ծրագիրը որպես հասարակական կառույց խիստ շահեկան է դպրոցի, նախակրթարանի, արվեստի դպրոցի, ինչպես նաև գյուղի բնակչության, զբոսաշրջության զարգացման համար: Եղեգնուտ բնակավայրում նախատեսվում է կառուցել շուրջ 2 000 մ երկարությունը գազատար խողովակ:  |
| **Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին** | Ծրագրի իրականացումը խիստ շահեկան կլինի համայնքի բնակչության ապրելակերպի, կյանքի որակի բարելավման, համայնքի առաջ ծառացած խնդիրների լուծման համար * Ծրագիրը համապատասխանում է բնակավայրի զարգացման ռազմավարության հետ, որի իրագործումը շոշափելի ազդեցություն կունենա միջնաժամկետ և երկարաժամկետ կտրվածքով։
* Ծրագրի իրականացման նպատակն է բարելավել համայնքի բնակիչների ապրելակերպը*:*
* Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքը կդառնա ավելի գրավիչ, բնակչությունը կունենա բարեկեցիկ կենսակերպ:
* Ծրագրի ավարտի արդյունքում համայնք այցելությունների և համայնքի բնակչության թվի աճը կդառնա ավելի իրական և շահագրգռիչ, կզարգանա տուրիզմը, կբարձրանա բնակչության ներհոսքը, կնվազի արտագաղթը:
 |
| **Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները** | Ծրագրի իրականացման շրջանակներում նախատեսվում են հետևյալ գործողություններն ու միջոցառումները: 1. gnumner.am կայքում կտեղադրվի փողոցների սալարկման աշխատանքների, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների մրցույթների հայտարարություններ (ժամկետ 10 օր)
2. Մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցների հետ կկնքվի շինարարական աշխատանքների ձեռք բերելու կատարման պայմանագիր՝ ըստ նրանց կողմից ներկայացված գնային առաջարկի. Ժամկետ՝ 10 օր
3. Կկազմվի շինարարության շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ. Ժամկետ՝ 3 օր
4. Կկազմվի շինարարության շահագործման փաստագրման ակտ. Ժամկետ՝ 2 օր
5. Մշտադիտարկման իրականացում` ժամկետ ծրագրի ընթացք
6. Ծրագրի իրականացման համար գործողությունների մի մասը կիրականացվի ծրագրի սկզբում, մի մասը՝ ընթացքում և վերջում:

Նախատեսվում է կառուցել ՝ Ձորագյուղ բնակավայրում շուրջ 5 000 մ երկարությունը գազատար խողովակ: Նախատեսվում է կառուցել ՝ Եղեգնուտ բնակավայրում շուրջ 2 000 մ երկարությունը գազատար խողովակ: |
| **Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի** | Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով կավելանա մոտ 45 000 000 դրամ արժողությամբ համայքային գույք: Ծրագրի արժեքով կավելանան համայնքին պատկանող կոմունալ ենթակառույցները:Ծրագրով նախատեսվող ծախսերը կապիտալ բնույթի են: |
| **Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա** |  *-* Ծրագիրը իր ազդեցությունը կունենա շուրջ 1140 շահառուների, 550 տնային տնտեսությունների վրա: Կավելանա բնակչության հարմարավետության ապահովումը: Արմատապես կբարելավվի այդ փողոցների բնակիչների կենսամակարդակը:- Ծրագրի իրականացման դեպքում ակնկալվում է ավելի զարգացած բնակավայր:  |
| **Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը** | Ծրագրի իրականացման ընթացքում կստեղծվեն շուրջ 17 ժամանակավոր աշխատատեղեր: |
| **Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը** | *Նախորդ տարվա բյուջեն`* 651435860.7 *դրամ.Ներկայացնել նախորդ տարվա բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | ***Պլանը*** | ***Փաստացին*** | ***Տոկոսը*** |
| ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները****այդ թվում՝* | 622329.6 | 564551.8  | 90.7  |
| *-Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝* | 527098.4 |  478495.4 | 90.08  |
| *- Սեփական եկամուտներ* | 159987.3 | 111518.0  | 69.7  |
| *-Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ* | 212078.2 | 116471.8  | 54.9  |
| ***Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,****որից՝* | 75123.8 | 658147.7  | 87.3  |
| *- Վարչական բյուջեի ծախսեր* | 530333.8 | 413787.5  | 78.0  |
| *-Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր* | 300637.0 |  274775.6 | 80.7  |
| ***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը,****որից՝* | 340637.0 | 274775.6  | 80.7  |
| - Փողոցային լուսավորություն | 48995.9 | 274775.6  | 80.7  |
| - Ճանապարհային տրանսպորտ | 154490.8 | 149067.5  |   |
| - Ընդանուր բնույթի ալյ ծախսեր | 10435,0 | 10110,1  |  96.8 |
| - Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. կառավար | 54503.9 |  45003.6 | 82.5  |
| - Գույքի օտարումից մուտքեր | -22482.6 | -24022.3 | -106.8 |
| - Նախադպրոցական կրթություն | 17859.2 | 10323.3  | 57.8  |
| - Գյուղատնտեսություն | 21960.0 | 21960.0 | 100 |
| - Հանգիստ, մշակույթ | 8016.5 | 8016.5 | 100 |
| - Փողոցային լուսավորություն | 45725.2 | 8321.2 | 18.1 |

 |
| **Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն** | 6333208,3դրամ.Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով:Ընդամենը բյուջեի մուտքեր 561474,0 դրամ

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Պլանը** **/հազ.դրամ/** |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում**այդ թվում՝ |  790084,3 |
| - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 561474,0 |
| - սեփական եկամուտներ | 159795,0 |
| - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 956,1 |
| - Տարեսկզբի ազատ մնացորդ | 67859,2 |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր,**որից՝ | 703163,5 |
| - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 561474,0 |
| -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 141689,5 |
| **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը,**որից՝ | 141689,5 |
| - Ճանապարհային տրանսպորտ | 112172,5 |
| - Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. կառավար | 12005,0 |
| - Գույքի օտարումից մուտքեր | 15000,0 |
| - Նախադպրոցական կրթություն | 14502,0 |
| - Ընդանուր բնույթի այլ ծառայություններ | 18010,0 |

 |
| **Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը** | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն` 513.356.5 դրամ.Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` … դրամ.Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Ծրագրի իրականացման տարի | Ծրագրի իրականացման տարվանհաջորդող տարի |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի,**այդ թվում՝ |  790084,3 |  513 356 500 |
| - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ | 561474,0 |   |
| - սեփական եկամուտներ | 159795,0 |  161 379 800 |
| - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 956,1 |   |
| **Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի****ծրագրի,** որից՝ |   |   |
| - Վարչական բյուջեի ծախսեր | 561474,0 |  513356500 |
| -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր | 141689,5 |  28143.9 |
| **Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի****ծրագրի, որից՝** |   |   |
| - Ճանապարհային տրանսպորտ | 112172,5 |  8 032 000 |
| - Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. կառավար | 12005,0 |   |
| - Գույքի օտարումից մուտքեր | 15000,0 |   |
| - Նախադպրոցական կրթություն | 14502,0 |   |
| - Ընդանուր բնույթի այլ ծառայություններ | 18010,0 |   |
| - Ճանապարհային տրանսպորտ | 112172,5 |  30 643 900 |
| **Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝**/ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համարհամայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված գումարները՝ ըստ ոլորտների/ |   |   |
| - ճանապարհաշինություն |  228.446.224 |   |
| - նախադպրոցական հաստատություններ |  15 000 000 |   |
| - հասարակական շենքեր |  79109838 |   |

 |
| **Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով** |  Բյուջետային մուտքեր 6333208,3 դրամ, որից՝* Վարչական մասի եկամուտ - 561474,0 որից՝
* Սեփական եկամուտներ – 159795,0
* Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ - 956,1
* Տարեսկզբի ազատ մնացորդ - 67859,2
* Ճանապարհային տրանսպորտ - 112172,5
* Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. Կառավար-12005,0
* Գույքի օտարումից մուտքեր -15000,0
* Նախադպրոցական կրթություն-14502,0
* Ընդանուր բնույթի այլ ծառայություններ18010,0

Փամբակի համայնքապետարանի 2024 թվականի ֆոնդային բյուջեի  սուբվենցիոն ծրագրի  ներդրմները կներառվի ավագանու 2024 թվականի բյուջեում: |
| **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝****- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,****- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,****- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,****- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,****- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ,****ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ ———— դրամ****ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը \_\_\_\_\_\_\_\_\_ դրամ** | 45 000 000 (քարասուն հինգ միլիոն ) դրամ (100%), որից՝ - զուտ շինարարական աշխատանքներ՝ 42 370 000 դրամ որից՝Ձորագյուղ 28 290 000 , Եղեգնուտ 14 070 000 - շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը՝ 1 400 000 դրամ որից՝ Ձորագյուղ 900 000 , Եղեգնուտ 500 000**-** նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 140 000 դրամ որից՝ Ձորագյուղ 90 000 , Եղեգնուտ 50 000- ինժեներաերկրա­բանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ 100 000 դրամ ՝ Ձորագյուղ 60 000 , Եղեգնուտ 40 000- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 750 000 դրամ, որից՝ Ձորագյուղ 500 000 , Եղեգնուտ 250 000  - հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 240 000 դրամ որից՝ Ձորագյուղ 160 000 , Եղեգնուտ 90 000 |
| ***Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը*** | 20 250 000 ( Քսան միլիոն երկու հարյուր հիսուն հազար) դրամ (45%) |
| ***Այլ ներդրողներ*** | .......... դրամ ( .... %), նշել ներդրողի անունը: |
| ***Ծրագրի իրականացման տևողությունը*** | Սկիզբը 01.04.2023թ., Տևողությունը 6 ամիս |
| ***Ծրագրի ծախսերը*** | զուտ շինարարական աշխատանքներ՝ 42 370 000 (քարասուն երկու միլիոն երեք հարյուր յոթսուն հազար ) դրամ |
| ***Ամսաթիվ*** | 02.05.2023թ. |

 **Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին**(նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):

**Համայնքի տնտեսական զարգացման պատասխանատու` Ավագ Հովհաննիսյան,**

**Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը +374 93 74 93 77 ,** avag9992@gmail.com

|  |  |
| --- | --- |
|  **Համայնքի ղեկավար** |  **Սուրեն Կոստանդյան**(անունը, ազգանունը) |

*Կ. Տ*