Հավելված N 3 ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման

Ձև

Հ Ա Յ Տ

Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների

| Ծրագրի անվանումը | Քարաբերդ բնակավայրի խմելու ջրի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում |  |
| --- | --- | --- |
| Մարզ | Լոռի |  |
| Համայնքը /համայնքները | Փամբակ համայնք Քարաբերդ բնակավայր |  |
| Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից | Երևանից՝ 125 կմ, Վանաձորից՝ 19 կմ |  |
| Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը | Փամբակ Համայնքի՝ 13220 մարդ, որից Քարաբերդ բնակավայր՝ 110 մարդ |  |
| Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր | - |  |
| Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայր | - |  |
| Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն | ոչ |  |
| Համայնքի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ հստակնշելով՝ - ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը, - գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը, - ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը, - լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ | Ջրահեռացման համակարգ չի գործում: Գազամատակարարում չկա: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 2 %-ը ոռոգվում է: Բնակավայրի փողոցների մոտ 60 տոկոսում առկա է լուսավորության համակարգ: Առկա համակարգի 90 տոկոսը ԼԵԴ և էներգախնայող համակարգի է: |  |
| Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը | Քարաբերդ բնակավայրում չկա բնականոն խմելու ջրամատակարարում, որի համար անհրաժեշտ է վերանորոգել/կառուցել մոտ 3 կմ արտաքին ցանցի ջրագիծ, խմելու ջրագծի ներքին ցանցի 2 կմ հատվածի կառուցում: Որակյալ խմելու ջուրը կպաշտպանի աղիքային հիվանդությունների առաջացումից, կբարելավի մարդկանց կյանքը , Ջուրը ունի կենսարար նշանակություն, որի առկայությունը կնպաստի բնակչության կենսակերպի բարելավմանը, Ջրային ռեսուրսների օգտագործման, բաշխման և պահպանության գործընթացներում ջրի տնտեսական արժեքը հաշվի առնելը, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսների` որպես ազգային ժառանգության պաշտպանությունը, պահպանությունը, օգտագործումը՝ ի շահ ապագա սերունդների:Ջուրն այլընտրանք չունի, այն ունի բնապահպանական և տնտեսական արժեք ոչ միայն այն դեպքում, երբ օգտագործվում է, այլ նաև, երբ չի օգտագործվում: Ծրագրից օգտվելու է համայնքի բնակչության 100 % –ը : - Կփոխվի հարմարավետության չափը 100%-ով: - Քարաբերդ բնակավայրի բնակչության ապրելակերպի, կյանքի որակի բարելավումը : - Քարաբերդ բնակավայրը դառձնել ավելի գրավիչ, բնակչությանը ապահովել բարեկեցիկ կենցաղ: - Քարաբերդ բնակավայրի բնակչության աճը դառձնել ավելի իրական և շահագրգռիչ, զարգացնել տուրիզմը, բարձրացնել բնակչության ներհոսքը, նվազեցնել արտագաղթը, ունենալ որակյալ խմելու ջուր: Կլուծվի «Կայուն զարգացման 2030 օրակարգում» ներառված կայուն զարգացման 17 նպատակներից ՝ - 1.5 Մինչև 2030թ. ստեղծել աղքատների և խոցելի իրավիճակներում հայտնված անձանց տոկունությունը, նվազեցնել կլիմային առնչվող ծայրահեղ իրադարձությունների և այլ տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական ցնցումներին և աղետներին ենթարկվածության և դրանց նկատմամբ խոցելիության աստիճանը - 6.1 Մինչև 2030թ. ձեռք բերել անվտանգ և մատչելի խմելու ջրի համընդհանուր և հավասար հասանելիություն բոլորի համար: |  |
| Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին | Տվյալ ծրագրի իրականացումն ունի երկարաժամկետ բնույթ, որն իր ազդեցությունը կունենա համայնքի բնակիչների և այցելուների վրա։ Ծրագրի արդյունքում կունենանք ՝ - Քարաբերդ բնակավայրը ծրագրի իրականացման արդյունքում կդառնա ավելի գրավիչ, բնակչությունը կունենա բարեկեցիկ կենցաղ: - Քարաբերդ բնակավայրը ծրագրի արդյունքում կունենա այցելությունների և համայնքի բնակչության աճ, որը կդառնա ավելի իրական և շահագրգռիչ, կզարգանա տուրիզմը, կբարձրանա բնակչության ներհոսքը, կնվազի արտագաղթը, կունենա որակյալ շուրջօրյա խմելու ջուր: - Քարաբերդ բնակավայրը կունենա ազգային ջրային պաշարի ծավալների պահպանում և ավելացում: - Ծրագրի արդյունքում Քարաբերդ բնակավայրի բնակչության կյանքի որակի բարելավում կապահովի՝ լուծելով Քարաբերդ բնակավայրի առջև ծառայած խնդիրները - Քարաբերդ բնակավայրի 110 բնակչությունը կապահովվի մաքուր, շուրջօրյա խմելու ջրով Արդյունքում կունենանք կոմունալ ծառայությունների պատշաճ իրականացում, կոմունալ ունեցվածքի պահպանություն: |  |
| Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները | Ծրագրի իրականացման շրջանակներում նախատեսվում են հետևյալ գործողություններն ու միջոցառումները: - gnumner.am կայքում կտեղադրվի խմելու ջրի կառուցման աշխատանքների, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների մրցույթների հայտարարություններ (ժամկետ 7 օր) - Կկազմվի շինարարության շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ. ժամկետ 3 օր - Կկազմվի շինարարության շահագործման փաստագրման ակտ. ժամկետ 2 օր - Մշտադիտարկման իրականացում` ժամկետ ծրագրի ընթացք - Ծրագրի իրականացման համար գործողությունների մի մասը կիրականացվի ծրագրի սկզբում, մի մասը՝ ընթացքում և վերջում: Նախատեսվում է կառուցել շուրջ 5 կմ երկարությամբ, 120 մմ պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում |  |
| Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի | Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի արժեքը կավելանա 71 500 000 դրամով (նախնական արժեք): Ծրագրով նախատեսվող ծախսերը կապիտալ բնույթի են: |  |
| Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը | Քարաբերդ բնակավայրում ծրագրի իրականացման արդյունքում կստեղծվեն շուրջ 10 ժամանակավոր աշխատատեղեր՝ հասարակական սպասարկման ոլորտի աշխատակիցներ: |
| Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա | - Ծրագիրը իր ազդեցությունը կունենա շուրջ 120 շահառուների, 30 տնային տնտեսությունների վրա: Կավելանա բնակչության հարմարավետության ապահովումը: |  |
| Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը | Նախորդ տարվա բյուջեն` 651435860.7 դրամ. Ներկայացնել նախորդ տարվա բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: Պլանը; Փաստացին; Տոկոսը. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները այդ թվում՝; 622329.6; 564551.8; 90.7. -Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝; 527098.4; 478495.4; 90.08. - Սեփական եկամուտներ; 159987.3; 111518.0; 69.7. -Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ; 212078.2; 116471.8; 54.9. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից՝; 75123.8; 658147.7; 87.3. - Վարչական բյուջեի ծախսեր; 530333.8; 413787.5; 78.0. -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր; 300637.0; 274775.6; 80.7. Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը, որից՝; 340637.0; 274775.6; 80.7. - Փողոցային լուսավորություն; 48995.9; 274775.6; 80.7. - Ճանապարհային տրանսպորտ; 154490.8; 149067.5. - Ընդանուր բնույթի ալյ ծախսեր; 10435,0; 10110,1; 96.8. - Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. կառավար; 54503.9; 45003.6; 82.5. - Գույքի օտարումից մուտքեր; -22482.6; -24022.3; -106.8. - Նախադպրոցական կրթություն; 17859.2; 10323.3; 57.8. - Գյուղատնտեսություն; 21960.0; 21960.0; 100. - Հանգիստ, մշակույթ; 8016.5; 8016.5; 100. - Փողոցային լուսավորություն; 45725.2; 8321.2; 18.1. |
| Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն | 6333208,3 դրամ. Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: Ընդամենը բյուջեի մուտքեր 561474,0 դրամ Պլանը /հազ.դրամ/. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում այդ թվում՝; 790084,3. - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝; 561474,0. - սեփական եկամուտներ; 159795,0. - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ; 956,1. - Տարեսկզբի ազատ մնացորդ; 67859,2. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից՝; 703163,5. - Վարչական բյուջեի ծախսեր; 561474,0. -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր; 141689,5. Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝; 141689,5. - Ճանապարհային տրանսպորտ; 112172,5. - Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. կառավար; 12005,0. - Գույքի օտարումից մուտքեր; 15000,0. - Նախադպրոցական կրթություն; 14502,0. - Ընդանուր բնույթի այլ ծառայություններ; 18010,0. |
| Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն` 513.356.5 դրամ. Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` … դրամ. Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով Ծրագրի իրականացման տարի; Ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարի. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝; 790084,3; 513 356 500. - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝; 561474,0. - սեփական եկամուտներ; 159795,0; 161 379 800. - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ; 956,1. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, որից՝. - Վարչական բյուջեի ծախսեր; 561474,0; 513356500. -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր; 141689,5; 28143.9. Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, որից՝. - Ճանապարհային տրանսպորտ; 112172,5; 8 032 000. - Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. կառավար; 12005,0. - Գույքի օտարումից մուտքեր; 15000,0. - Նախադպրոցական կրթություն; 14502,0. - Ընդանուր բնույթի այլ ծառայություններ; 18010,0. - Ճանապարհային տրանսպորտ; 112172,5; 30 643 900. Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝ /ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար համայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված գումարները՝ ըստ ոլորտների/. - ճանապարհաշինություն; 228.446.224. - նախադպրոցական հաստատություններ; 15 000 000. - հասարակական շենքեր; 79109838. |
| Հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրում | 2025 թվականի տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրման մակարդակը հավաքագրման փուլում է: |  |
| Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով | Բյուջետային մուտքեր 6333208,3 դրամ, որից՝ - Վարչական մասի եկամուտ - 561474,0 որից՝ - Սեփական եկամուտներ – 159795,0 - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ - 956,1 - Տարեսկզբի ազատ մնացորդ - 67859,2 - Ճանապարհային տրանսպորտ - 112172,5 - Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. Կառավար-12005,0 - Գույքի օտարումից մուտքեր -15000,0 - Նախադպրոցական կրթություն-14502,0 - Ընդանուր բնույթի այլ ծառայություններ18010,0 Փամբակի համայնքապետարանի 2026 թվականի ֆոնդային բյուջեի սուբվենցիոն ծրագրի ներդրմները կներառվի ավագանու 2026 թվականի բյուջեում: |  |
| Ծրագրիընդհանուրբյուջեն, այդթվում՝ - շինարարականօբյեկտներինախագծմանարժեքը _________ դրամ, - նախագծանախահաշվայինփաստաթղթերիպետականփորձաքննության ծառայությանարժեքը՝ _________ դրամ, - ինժեներաերկրաբանականհետազոտությանծառայությանարժեքը՝ ———— դրամ, - տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _________ դրամ, - հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _________ դրամ, - գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ, ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը _________ դրամ | 71 500 000 (յոթսուն մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար) դրամ (100%), որից՝ - զուտ շինարարական աշխատանքներ՝ 68 270 000 դրամ - շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը՝ 1 800 000 դրամ, - նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 180 000 դրամ, - ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայությանարժեքը՝ 50 000դրամ, - տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 900 000 դրամ, - հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 300 000 դրամ, |  |
| Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը, այդ թվում՝ սուբվենցիոն ծրագրի իրակա- նացման համար բացված նպատակային համայն- քային հաշվեհամարից ներդրվող մասնաբաժինը | 25 025 000 ՀՀ դրամ (35%), |  |
| Այլ ներդրողներ |  |  |
| Ծրագրի իրականացման տևողությունը | Սկիզբը 01.04.2026թ. Տևողությունը 7 ամիս |  |
| Ծրագրի ծախսերը | զուտ շինարարական աշխատանքներ՝ 68 270 000 (վաթսուն ութ միլիոն երկու հարյուր յոթսուն հազար) դրամ |  |
| Ամսաթիվ | 03 հունվար 2026թ. |  |

Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին (նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):

Համայնքի տնտեսական զարգացման պատասխանատու`  Ավագ Հովհաննիսյան,

Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը  +374 93 74 93 77 , avag9992@gmail.com

| Համայնքի ղեկավար | Սուրեն Կոստանդյան (անունը, ազգանունը) |
| --- | --- |

Կ. Տ