|  | Հավելված N 3 ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման |
| --- | --- |

Հ Ա Յ Տ

Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների

| Ծրագրի անվանումը | Անտառամուտ բնակավայրի փողոցի նորոգում սալարկմամբ` տուֆապատման միջոցով |
| --- | --- |
| Մարզ | Լոռի |
| Համայնքը /համայնքները | Փամբակ Անտառամուտ |
| Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից | Երևանից՝ Անտառամուտ 145 կմ, Վանաձորից՝ 27 կմ |
| Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը | Համայնքի՝ 13220 մարդ, որից Անտառամուտ բնակավայր՝ 306 մարդ |
| Սահմանամերձ համայնք/բնակավայր | - |
| Բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի | - |
| Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն | Այո/ գլխավոր հատակագիծը հաստատվել է 28.08.2024 ականի ավագանու 096-Ա որոշմանբ |
| Համայնքի և ծրագիր իրականացվող բնակավայրի/բնակավայրերի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն՝ հստակ նշելով՝ - ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը, - գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը, - ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը, - լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների տոկոսը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ | Անտառամուտ բնակավայր՝ Ջրամատակարարումը շուրջօրյա է, որից օգտվում է բնակչության շուրջ 50 տոկոսը: Ջրահեռացման համակարգ չի գործում: Գազամատակարարումից օգտվում է բնակչության 50 տոկոսը: Ոռոգման համակարգը չի գործում: Բնակավայրի փողոցների մոտ 80 տոկոսում առկա է լուսավորության համակարգ: Առկա համակարգի 40 տոկոսը ԼԵԴ և էներգախնայող համակարգի է: |
| Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը | Փողոցների ոչ բարեկարգ վիճակը համայնքի առաջնահերթ հիմնախնդիրներից է: Հողածածկ և նախկինում խճապատված հատվածները դարձել են ոչ բանուկ, տեղ տեղ անանցանելի: Անձրևներից հետո առաջացած ցեխը, ջրափոսերը ստեղծելով հակասանիտարական վիճակ՝ անհարմարություն են ստեղծում թե՝ ավտոմեքենաների, թե՝ ընդհանրապես ճանապարհից օգտվողների համար:Արևոտ, չոր եղանակներին ևս ստեղծվում է նույն անհարմար վիճակը՝ դժվարացնելով բնակչության տեղաշարժը: Ճանապարհի չկառուցապատված հատվածներում ժամանակ առ ժամանակ կատարվել են փոսալցումներ գրունտով, որոնք գարնանը և աշնան հորդառատ անձրևներից հետո քանդվել են և դարձել գրեթե անանցանելի։ Անհրաժեշտություն է դարձել փողոցի հիմնանորգումը: Կառուցապատման աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 10 սմ հաստությամբ ավազե նախապատրաստական շերտի վրայից 18 սմ հաստությամբ տուֆե քարից սալարկման միջոցով: Ազգաբնակչության բոլոր տարիքային խմբերի, գյուղ եկող հյուրերի, տուրիստների համար խիստ անհարժեշտ է ծրագրի իրականացումը: Ծրագիրը խիստ շահեկան է դպրոցի, գյուղի բնակչության, զբոսաշրջության համար: Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքը կունենա բարեկարգ, սալապատված փողոցներ: Ծրագրով հիմնանորոգվող հատվածի ընդհանուր երկարությունը կազմում է ՝ Անտառամուտ բնակավայրում փողոցների նորոգում սալարկմամբ` տուֆապատման միջոցով՝ երկարությունը մոտ 700 մ, լայնությունը՝ 4-6 մ: Կլուծվի «Կայուն զարգացման 2030 օրակարգում» ներառված կայուն զարգացման 17 նպատակներից ՝ - 8.1 Պահպանել մեկ շնչին ընկնող տնտեսական աճը համաձայն ներպետական հանգամանքների, և, մասնավորապես, համախառն ներքին արդյունքի տարեկան առնվազն 7 տոկոս աճ առավել թույլ զարգացած երկրներում - 8.8 Պաշտպանել աշխատանքային իրավունքները և խթանել անվտանգ և ապահով աշխատանքային միջավայր բոլոր աշխատավորների, այդ թվում՝ միգրանտ աշխատավորների, մասնավորապես կին միգրանտների և անկայուն զբաղվածություն ունեցողների - 10.2 Մինչև 2030 թ. ուժեղացնել և խթանել բոլորի սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական ներառումը՝ անկախ տարիքից, սեռից, հաշմանդամություն ունենալու հանգամանքից, ռասայից, էթնիկական ծագումից, կրոնից կամ տնտեսական կամ այլ կարգավիճակից |
| Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին | Ծրագրի իրականացումը խիստ շահեկան կլինի համայնքի բնակչության ապրելակերպի, կյանքի որակի բարելավման, համայնքի առաջ ծառացած խնդիրների լուծմանը: Կբարձանա միջհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը: Ծրագիրը համապատասխանում է բնակավայրի զարգացման ռազմավարության հետ, որի իրագործումը շոշափելի ազդեցություն կունենա միջնաժամկետ և երկարաժամկետ կտրվածքով։Համայնքը կունենա բարեկարգ փողոց, որի շահագործումը կնպաստի բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը, համայնքի զարգացմանը, մեքենաների երկարաժամկետ շահագործմանը, զբոսաշրջության զարգացմանը: Ծրագրի իրականացման նպատակն է բարելավել համայնքի բնակիչների ապրելակերպը: Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքը կդառնա ավելի գրավիչ, բնակչությունը կունենա բարեկեցիկ կենցաղ: Տարեցտարի համայնքի ունեցած հնարավորությունների սահմաններում պետք է հասնել համայնքի ճանապարհների ամբողջական վերանորոգման, որը համայնքի զարգացման ռազմավարության առաջնահերթ խնդիրներից է: Ծրագրի ավարտի արդյունքում համայնք այցելությունների և համայնքի բնակչության աճը կդառնա ավելի իրական և շահագրգռիչ, կզարգանա տուրիզմը, կպակասի ավտոմեքենաների հիմնանորոգման ամենամյա ծախսը, կբարձրանա բնակչության ներհոսքը, կնվազի արտագաղթը: |
| Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները | Ծրագրի իրականացման շրջանակներում նախատեսվում են հետևյալ գործողություններն ու միջոցառումները: - gnumner.am կայքում կտեղադրվի փողոցների սալարկման աշխատանքների, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների մրցույթների հայտարարություններ (ժամկետ 10 օր) - Մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցների հետ կկնքվի շինարարական աշխատանքների ձեռք բերելու կատարման պայմանագիր, ըստ նրանց կողմից ներկայացված գնային առաջարկի. ժամկետ 10 օր - Կկազմվի շինարարության շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ. ժամկետ 3 օր - Կկազմվի շինարարության շահագործման փաստագրման ակտ. ժամկետ 2 օր - Մշտադիտարկման իրականացում` ժամկետ ծրագրի ընթացք - Ծրագրի իրականացման համար գործողությունների մի մասը կիրականացվի ծրագրի սկզբում, մի մասը՝ ընթացքում և վերջում: Նախատեսվում է կառուցել շուրջ ՝ Անտառամուտ բնակավայրում փողոցների նորոգում սալարկմամբ` տուֆապատման միջոցով երկարությունը մոտ 700 մ, լայնությունը՝ 4-6 մ: |
| Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի | Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքում սեփականության իրավունքով կավելանա բարեկարգ, սալարկված փողոցներ, ընդհանուր մոտ 62 547 000 դրամ արժողությամբ: Ծրագրի արժեքով կավելանան համայնքին պատկանող կոմունալ ենթակառուցվածքերը: Ծրագրով նախատեսվող ծախսերը կապիտալ բնույթի են: |
| Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա | -Ծրագիրը իր ազդեցությունը կունենա շուրջ 500 շահառուների, 120 տնային տնտեսությունների վրա: Կավելանա բնակչության հարմարավետության ապահովումը: Արմատապես կբարելավվի այդ փողոցի բնակիչները կենսամակարդակը: - Ծրագրի իրականացման դեպքում ակնկալվում է ավելի բարվոք, զարգացած բնակավայր: Փողոցը գլխավոր ճանապարհ է: Հարակից են դպրոցի, զբոսաշրջային վայրը: Կհեշտանա համայնքի բնակչությանը պատկանող տրանսպորտային միջոցի շահագործումը: Տրանսպորտային միջոցերի սեփականատերերը կտնտեսեն վերանորոգման ծախսերը, կավելանան եկամուտները, համայնքը սպասակող արագ արձագանքման ծառայությունները՝ ոստիականության, շտապօգության, հրշեջ-փրկարարները և այլ ծառայությունների ծառայողական մեքենաները ճիշտ ժամանակին և անարգել կհասնեն դեպքի վայր ինչը կենսական է բնակավայրի թաղամասի բնակիչների, ինչպես նաև հարևան բնակավայրի բնակիչների համար: Մատչելի կդառնա գյուղմթերքների տեղափոխման և վաճառքի աշխատանքները, վերանորոգված ճանապարհներով երթևեկելը կդառնա դյուրին և եկամտաբեր: |
| Նշել ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծվող ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի քանակը և դրանց նկարագրությունը | Ծրագրի իրականացման ընթացքում կստեղծվեն շուրջ 25 ժամանակավոր աշխատատեղեր: |
| Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը | Նախորդ տարվա բյուջեն` 870 008,0 դրամ. Ներկայացնել նախորդ տարվա բյուջեն, ծախսերը և կատարողականը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: Պլանը; Փաստացին; Տոկոսը. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտները այդ թվում՝; 827751,2; 769538,5; 93. -Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝; 705306,0; 689041,7; 97,7. - Սեփական եկամուտներ; 145451,1; 160110,4; 110,1. -Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ; 275231,3; 80496,8; 29,2. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից՝; 870008,0; 596484,6; 68,6. - Վարչական բյուջեի ծախսեր; 706186,0; 502029,5; 71,1. -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր; 316608,2; 94455,1; 29,8. Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը, որից՝; 316608,2; 94455,1; 29,8. - Փողոցային լուսավորություն; 62519,5; 180,0; 0,3. - Ճանապարհային տրանսպորտ; 122675,9; 91869,7; 74,9. - Ընդանուր բնույթի ալյ ծախսեր; 7560,1; 7215,0; 95,4. - Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. կառավար; 5047,7; 2787,0; 55,2. - Գույքի օտարումից մուտքեր; 30000,0; 46936,5; 156,4. - Նախադպրոցական կրթություն; 58364,8; 26314,2; 45,1. - Գյուղատնտեսություն; 2000,0; 800,0. |
| Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն | 743 179,1 դրամ. Ներկայացնել ընթացիկ տարվա կանխատեսվող եկամուտները, պլանավորված ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից պլանավորված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով: Ընդամենը բյուջեի մուտքեր 743 179,1 դրամ Պլանը /հազ.դրամ/. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում այդ թվում՝; 743 179,1. - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝; 743179,1. - սեփական եկամուտներ; 143459,1. - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ; 133098,7. - Բնակարանային շինարարություն; 11000,0. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից՝; 743179,1. - Վարչական բյուջեի ծախսեր; 743179,1. -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր; 133098,7. Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝; 133098,7. - Ճանապարհային տրանսպորտ; 94800,0. - Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. կառավար; 4147,7. - Գույքի օտարումից մուտքեր; 35000,0. - Նախադպրոցական կրթություն; 31526,0. |
| Համայնքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը Հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրում Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով | Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվա բյուջեն` 283,888,7 դրամ. Հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով սուբվենցիոն ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարվա բյուջեն` 232,727,2 դրամ. Ներկայացնել ծրագրի իրականացման և իրականացման տարվան հաջորդող տարվա միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեված եկամուտները և ծախսերը` առանձնացնելով բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերը, իսկ բյուջեի ֆոնդային մասից նախատեսված ծախսերը ներկայացնել առանձին բացվածքով Ծրագրի իրականացման տարի; Ծրագրի իրականացման տարվան հաջորդող տարի. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտներ՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝; 764511,2; 875076,5. - Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝; 581881,6; 805349,7. - սեփական եկամուտներ; 191044,6; 215129,6. - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ; 242511,8; 110350,0. Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի ծախսեր, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, որից՝; 808768,0; 912664,5. - Վարչական բյուջեի ծախսեր; 698176,5; 720560,5. -Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր; 283888,7; 232727,2. Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝ ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, որից՝; 283888,7; 232727,2. - Ճանապարհային տրանսպորտ; 109955,9; 90838,0. - Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. կառավար; 4147,7; 7500,0. - Գույքի օտարումից մուտքեր; 30000,0; 30000,0. - Նախադպրոցական կրթություն; 47263,0; 30550,0. - Ընդանուր բնույթի այլ ծառայություններ; 32502,8; 3350,0. Ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված ծախսերը, ըստ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, այդ թվում՝ /ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար համայնքի ֆոնդային բյուջեից նախատեսված գումարները՝ ըստ ոլորտների/; 189721,7; 124738,0. - Ճանապարհային տրանսպորտ; 109955,9; 90838,0. - Նախադպրոցական կրթություն; 47263,0; 30550,0. - Ընդանուր բնույթի այլ ծառայություններ; 32502,8; 3350,0. |
| Հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրում | 2025 թվականի տուրքերի և այլ վճարների հավաքագրման մակարդակը հավաքագրման փուլում է: |
| Համայնքի ծրագրի իրականացման տարվա միջնաժամակետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված բյուջետային մուտքերի (ներառյալ՝ ֆինանսական համա- հարթեցման դոտացիայի գծով նախատեսված մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով | Բյուջետային մուտքեր 875076,5 դրամ, որից՝ - Վարչական մասի եկամուտ - 805349,7 որից՝ - Սեփական եկամուտներ – 215129,6 - Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ - 110350,9 - Տարեսկզբի ազատ մնացորդ - 378,8 - Ճանապարհային տրանսպորտ – 178627,2 - Օրենսդիր և գործադիր մարմին. պետ. Կառավար-283,888,7 - Գույքի օտարումից մուտքեր -30000,0 - Նախադպրոցական կրթություն-30550,0 - Ընդանուր բնույթի այլ ծառայություններ- 3350,0 - Վառելիք,Էներգետիկա- 33,600 - Ջրամատակարարում – 15,900 - Փողոցների լուսավորություն – 23000,0 - Բնակարանային շինարարություն – 5000,0 Փամբակի համայնքապետարանի 2026 թվականի ֆոնդային բյուջեի սուբվենցիոն ծրագրի ներդրմները նեռառված են ավագանու 2026 թվականի բյուջեում: |
| Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝ - շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը _________ դրամ, - նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ, - տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _________ դրամ, - հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ _________ դրամ, - գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ _________ դրամ, ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ ———— դրամ ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը _________ դրամ | 62 547 000 (վաթսուն երկու միլիոն հինգ հարյուր քարասուն յոթ հազար) ՀՀ դրամ (100%), որից՝ - զուտ շինարարական աշխատանքներ՝ 59 000 000 դրամ - շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը՝ 2 070 000 դրամ - նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ 207 000 դրամ - ինժեներաերկրաբանական հետազոտության ծառայության արժեքը՝ 100 000 դրամ - տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը 1 880 000 դրամ - հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ 290 000 դրամ, |
| Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը, այդ թվում՝ սուբվենցիոն ծրագրի իրակա- նացման համար բացված նպատակային համայն- քային հաշվեհամարից ներդրվող մասնաբաժինը | 25 081 800 (քսան հինգ միլիոն ութսուն մեկ հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ (40%) .......... դրամ ( .... %) |
| Այլ ներդրողներ | .......... դրամ ( .... %), նշել ներդրողի անունը: |
| Ծրագրի իրականացման տևողությունը | Սկիզբը 01.04.2026թ., Տևողությունը 6 ամիս |
| Ծրագրի ծախսերը | զուտ շինարարական աշխատանքներ՝ 59 000 000 (հիսուն ինը միլիոն) ՀՀ դրամ |
| Ամսաթիվ | 03.01.2026թ. |

Այլ տեղեկություններ ծրագրի մասին (նշել այն լրացուցիչ հանգամանքները, որոնք կարող են ցույց տալ ծրագրի կարևորությունը, ակնկալվող արդյունքների ազդեցությունը համայնքի և տարածաշրջանի զարգացման վրա, այլ հանգամանքներ, որոնք կարող են հաշվի առնվել ծրագիրը գնահատելու ընթացքում):

Համայնքի տնտեսական զարգացման պատասխանատու`  Ավագ Հովհաննիսյան,

Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը հեռ․ +374 93 74 93 77, avag9992@gmail.com

| Համայնքի ղեկավար | Սուրեն Կոստանդյան (անունը, ազգանունը) |
| --- | --- |

Կ. Տ