Հավելված 2

Փամբակ համայնքի ավագանու

2025թ-ի փետրվարի 13-ի թիվ -Ա որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՓԱՄԲԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2024Թ-Ի ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ /ՏԱՊ/ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

***ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ***

գ. Փամբակ

2025թ

***2024թ տարեկան աշխատանքային պլանով /այսուհետ ՏԱՊ/ նախատեսված ծրագրերի կատարման ուղղությամբ 2024թ-ին իրականացվել են ներքոնշյալ աշխատանքները:***

1. Դեբետ բնակավայրի խմելու ջրի ցանցի կառուցում

ՏԱՊ-ի առաջին ծրագիրն իրականացվում է սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում։ Նախատեսվում է իրականացնել մոտ 4011 գծամետր երկարությամբ խմելու ջրի ցանցի կառուցում։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է **65.568.000** դրամ, որից համայնքի մասնաբաժինը՝ 19.670.400դրամ, պետական բյուջեից տրամադրվող մասնաբաժինը՝ 45.897.600 դրամ:

Քանի որ ծրագիրը հաստատվել է տարեվերջին, եղանակային պայմաններից ելնելով աշխատանքները 2024թ-ից տեղափոխվել են 2025 թվական։ Շինարարական աշխատանքները մեկնարկի փուլում են։

1. Վահագնիի մանկապարտեզի նոր մասնաշենքի կառուցում /փուլ 1/:

ՏԱՊ-ի երկրորդ ծրագիրն իրականացվում է սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակում։ Նախատեսվում է Վահագնի գյուղում կառուցել եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող մանկապարտեզ՝ երկու խմբի համար։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է **134.249.517** դրամ, որից համայնքի մասնաբաժինը կազմում է 40.274.855դրամ, պետական բյուջեից տրամադրվող մասնաբաժինը՝ 93.974.662 դրամ:

Ծրագրի ամբողջ փաստաղթավորումն իրականացվել և նախագծի հետ ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն՝ հաստատման, սակայն դեռևս կառավարության կողմից այն չի հաստատվել։

1. Վահագնաձոր բնակավայրում մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում:

ՏԱՊ-ի երրորդ ծրագիրն իրականացվում է սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակում։ Նախատեսվում է Վահագնաձոր գյուղում գործող մանակապարտեզի շենքը վերանորոգել։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է **30.074.400** դրամ, որից համայնքի մասնաբաժինը կազմում է 9.022.320դրամ, պետական բյուջեից տրամադրվող մասնաբաժինը՝ 21.052.080 դրամ:

Ծրագրի ամբողջ փաստաղթավորումն իրականացվել և նախագծի հետ ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն՝ հաստատման, սակայն դեռևս կառավարության կողմից այն չի հաստատվել։

1. Լեռնապատ բնակավայրի հանդիսությունների սրահի կառուցում:

ՏԱՊ-ի չորորդ ծրագիրը նախատեսվում էր իրականացնել է սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում։ Կազմվել է նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, սակայն կառավարության կողմից ծրագիրը չի հաստատվել։ Նախատեսվում է այն իրականացվել 2025թ-ի սուբվենցիոն ծրագրով։

1. Ձորագյուղ բնակավայրերի գազաֆիկացում:

ՏԱՊ-ի հինգերորդ ծրագիրն իրականացվում է սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում։ Նախատեսվում է երբեմնի գազաֆիկացում չունեցող Ձորագյուղում իրականացնել մոտ 5000 գծամետր երկարությամբ գազատարի կառուցում։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է **62.230.000** դրամ, որից համայնքի մասնաբաժինը կազմում է 28.003.500դրամ, պետական բյուջեից տրամադրվող մասնաբաժինը՝ 34.226.500 դրամ:

Քանի որ ծրագիրը հաստատվել է տարեվերջին, եղանակային պայմաններից ելնելով աշխատանքները 2024թ-ից տեղափոխվել են 2025 թվական։ Շինարարական աշխատանքները մեկնարկի փուլում են։

1. Եղեգնուտ բնակավայրերի գազաֆիկացում:

ՏԱՊ-ի վեցերորդ ծրագիրն իրականացվում է սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում։ Նախատեսվում է Եղեգնուտ բնակավայրում իրականացնել մոտ 2000 գծամետր երկարությամբ գազատարի կառուցում։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է **32.809.980** դրամ, որից համայնքի մասնաբաժինը կազմում է 14.764.491դրամ, պետական բյուջեից տրամադրվող մասնաբաժինը՝ 18.045.489 դրամ:

Քանի որ ծրագիրը հաստատվել է տարեվերջին, եղանակային պայմաններից ելնելով աշխատանքները 2024թ-ից տեղափոխվել են 2025 թվական։ Շինարարական աշխատանքները մեկնարկի փուլում են։

1. Մարգահովիտ բնակավայրի փողոցի նորոգում ասֆալտապատման միջոցով:

ՏԱՊ-ի յոթերորդ ծրագիրն իրականացվում է սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակում։ Նախատեսվում է Մարգահովիտ բնակավայրում իրականացնել մոտ 520 մետր երկարությամբ, 6 մետր լայնությամբ ճանապարհահատվածը ասֆալտապատում և նախատեսվում է կառուցել մոտ 509 գծմ ջրահեռացման համակարգ։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է **49.158.000** դրամ, որից համայնքի մասնաբաժինը կազմում է 27.036.900դրամ, պետական բյուջեից տրամադրվող մասնաբաժինը՝ 22.121.100 դրամ:

Քանի որ ծրագիրը հաստատվել է տարեվերջին, աշխատանքների մի մասը իրականացվել է 2024թ-ին, մնացյալ մասը եղանակային պայմաններից ելնելով կմեկնարկի 2025 թվականին։

1. Ազնվաձոր բնակավայրի փողոցի նորոգում ասֆալտապատման միջոցով:

ՏԱՊ-ի ութերորդ ծրագիրն իրականացվում է սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակում։ Նախատեսվում է Ազնվաձոր բնակավայրում իրականացնել մոտ 300 մետր երկարությամբ, 5 մետր լայնությամբ ճանապարհահատվածը ասֆալտապատում և նախատեսվում է կառուցել մոտ 129 գծմ ջրահեռացման համակարգ։ ։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է **28.564.000** դրամ, որից համայնքի մասնաբաժինը կազմում է 15.710.200դրամ, պետական բյուջեից տրամադրվող մասնաբաժինը՝ 12.853.800 դրամ:

Ծրագիրը հաստատվել է տարեվերջին, աշխատանքների մի մասը իրականացվել է 2024թ-ին, մնացյալ մասը եղանակային պայմաններից ելնելով կմեկնարկի 2025 թվականին։

1. Փամբակ բնակավայրի կենտրոնական փողոցների լուսավորության համակարգերի նորոգում` արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրմամբ:

ՏԱՊ-ի իններորդ ծրագիրը նույնպես իրականացվում է սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակում։ Նախատեսվում է Փամբակ բնակավայրում իրականացնել մոտ 1000 գծամետր երկարությամբ լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է **6.506.000** դրամ, որից համայնքի մասնաբաժինը կազմում է 2.927.700դրամ, պետական բյուջեից տրամադրվող մասնաբաժինը՝ 3.578.300 դրամ:

Ծրագիրը հաստատվել է տարեվերջին, աշխատանքների մի մասը իրականացվել է 2024թ-ին, մնացյալ մասը եղանակային պայմաններից ելնելով կմեկնարկի 2025 թվականին։

1. Վահագնաձոր բնակավայրի կենտրոնական փողոցների լուսավորության համակարգերի նորոգում ` արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրմամբ:

ՏԱՊ-ի տասերորդ ծրագիրը նույնպես իրականացվում է սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակում։ Նախատեսվում է Վահագնաձոր բնակավայրում իրականացնել մոտ 500 գծամետր երկարությամբ լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է **3.985.000** դրամ, որից համայնքի մասնաբաժինը կազմում է 1.793.250դրամ, պետական բյուջեից տրամադրվող մասնաբաժինը՝ 2.191.750 դրամ:

Ծրագիրը հաստատվել է տարեվերջին, աշխատանքների մի մասը իրականացվել է 2024թ-ին, մնացյալ մասը եղանակային պայմաններից ելնելով կմեկնարկի 2025 թվականին։

1. Բազում բնակավայրի փողոցների լուսավորության համակարգերի կառուցում` արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրմամբ:

ՏԱՊ-ի տասնմեկերորդ ծրագիրը ևս իրականացվում է սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակում։ Նախատեսվում է Բազում բնակավայրում իրականացնել մոտ 4500 գծամետր երկարությամբ լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է **29.815.000** դրամ, որից համայնքի մասնաբաժինը կազմում է 13.416.750դրամ, պետական բյուջեից տրամադրվող մասնաբաժինը՝ 16.398.250 դրամ:

Ծրագիրը հաստատվել է տարեվերջին, աշխատանքների մի մասը իրականացվել է 2024թ-ին, մնացած մասը եղանակային պայմաններից ելնելով կմեկնարկի 2025 թվականին։

2024թ-ին Փամբակ համայնքի 11 բնակավայրերում իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերի ընդհանուր արժեքը կազմել է **496.959.897** դրամ, որից համայնքի նրդրումը՝ **172.620.366** դրամ՝ կազմելով ընդհանուր սուբվենցիոն ծրագրերի 34,7 %-ը։

1. Փամբակի համայնքապետարանի շենքի տանիքին արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում:

ՏԱՊ-ով նախատեսված տասներկուերորդ ծրագրի կատարման ուղղությամբ Փամբակի համայնքապետարանի շենքի տանիքին տեղադրվել են 15 ԿՎՏ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային կայաններ։ Ծրագիրն իրականացվել է «Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը» կազմակերպության միջոցներով՝ համայնքի կողմից 20 տոկոս ներդրմամբ։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմել է 3 330 000 միլ ՀՀ դրամ, որից համայնքի ներդրումը՝ 705 000 դրամ։ Աշխատանքներն ավարտվել են։

1. Վահագնի բնակավայրում ոռոգման ջրամբարի կառուցում:

ՏԱՊ-ով նախատեսված տասներեքերրորդ ծրագիրն իրականացնելու նպատակով կազմվել է նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր 968․000 դրամ արժողությամբ, սակայն համապատասխան ֆինանսավորող կազմակերպություն չգտնելու պատճառով ծագիրը չի իրականացվել։

1. Մասնակցային բյուջետավորում ծրագրի շրջանակներում գյուղատնտեսական ծրագրի իրականացում:

ՏԱՊ-ով նախատեսված տասնչորսերորդ ծրագրով Փամբակ համայնքը կամավորական սկզբունքներով միացել է հանրապետությունում մեկնարկած մասնակցային բյուջետովորման գործընթացին։ Ծրագրի շրջանակներում ավագնին թույլատրել է համայնքային բյուջեից 2.000.000 դրամ տրամադրել ՄԲ-ի գործընթացին։ Արդյունքում 1.800.000 դրամի ձեռք է բերվել գութան և սանր գործիքներ։

1. «,Զարդանախշերի երկխոսությունң ծրագրի շրջանակներում Բազումի մշակույթի տան տանիքին արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում և գորգագործության սենյակի հիմնում:

ՏԱՊ-ով նախատեսված տասնհինգերորդ ծրագիրն իրականացվել է ՄԱԿ-ի և համայնքի համաֆինանսավորմամբ, ,,Կանայք քաղաքականության, հանրային կառավարման և քաղաքացիական հասարակության մեջ,, ծրագրի շրջանակներում ստեղծված Փամբակ համայնքի ղեկավարին կից կանանց և երիտասարդներ խորհրդակցական մարմնի կողմից։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմել է **4.000.000** դրամ, որից համայնքի մասնաբաժինը՝ 800.000 դրամ։ Արդյունքում 2023թ-ի սուբվենցիոն ծրագրով վերանորոգված Բազում բնակավայրի ,,մշակույթի տան,, տանիքին տեղադրվել են 5 ԿՎՏ հզորությամբ արևային պանելներ, իսկ շինության սենյակներից մեկում հիմնվել է գորգագործության սենյան, որտեղ գորգագործության և կարպետագործության արվեստն են ուսուցանել թվով 20 արցախցի և տեղաբնակ կանայք և աղջիկներ։

ՓԱՄԲԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Ս. ԿՈՍՏԱՆԴՅԱՆ